10. Долгосрочная целевая программа «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы».

Утверждена Постановлением Администрации города Пскова от 07.04.2011 № 541.

Сроки реализации программы: 2011 - 2013 годы.

Исполнитель-координатор программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

Исполнители программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, муниципальное автономное учреждение «Стройтехнадзор».

Цели программы: приведение лифтов в  жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации как объектов повышенной опасности Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 №31, и Техническим регламентом о безопасности лифтов,   утвержденным постановлением Правительства РФ от  02.10.2009 №782.

Задачи программы:

- замена в 11 жилых домах 37 лифтов, которые отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет и подлежат отключению.

- снижение энергопотребления путем использования энергосберегающих технологий и современных устройств безопасности при эксплуатации лифтов.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:  индикатором реализации программы "Замена  лифтового оборудования в жилых многоквартирных   домах муниципального образования "Город Псков" на 2011-2013 годы является увеличение доли замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены, до 5,83%.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- обеспечение соответствия 37 пассажирских лифтов Техническому регламенту о безопасности лифтов, утвержденному постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 №782;

- снижение доли лифтов, требующих замены по отношению к общему количеству лифтов, находящихся  в эксплуатации в жилищном фонде города Пскова;

- повышение уровня технической оснащенности  жилищного фонда;

- реализация права жителей города Пскова на пользование пассажирскими лифтами в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, и обеспечение законных прав граждан на комфортное жилище в жилищном фонде муниципального    образования "Город Псков";

- повышение качества предоставляемых услуг населению при эксплуатации лифтов из-за снижения  количества отказов лифтового оборудования и его отключений в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации.

Общий объем финансирования на 2011-2013 годы составляет 72998,0 тыс. руб. Финансовые средства для реализации мероприятий по Программе формируются за счет средств бюджета города Пскова, средств собственников жилых помещений и привлечения внебюджетных источников.

(тыс. руб.)

|  | Всего | Финансирование | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Внебюджетное финансирование | Бюджет города | Внебюджетное финансирование |  |
| 2011 | 17000,0 | 17000,0 | - | 15797,8 | 0 | 92,9 |
| 2012 | 39508,0 | 37532,6 | 1975,4 | 16161,6 | 0 | 40,0 |
| 2013 | 16490,0 | 15665,5 | 824,5 | 0 | 0 | 0 |

В бюджете города Пскова на финансирование программы в 2013 году выделено 14684,5 тыс. руб. По итогам 2013 года выделенная сумма освоена на 72,6% (10664,1 тыс. руб.).

Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы по установке 3 лифтов по Рижский пр.,  6 лифтов по пр. Энтузиастов. Выполнен проект и установлены 3 лифта по Ижорскому б.45.