13. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»

Утверждена Постановлением Администрации города Пскова от 01.09.2011 № 1915.

Сроки реализации программы: 2011 - 2013 годы.

Исполнитель-координатор программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

Цели программы: приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова, в соответствие с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Задачи программы:

1. Содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны.

2. Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

3. Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:   доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников и памятных знаков, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков".

Общий объем финансирования программы (в ценах 2011 года) составит 33129,117 тыс. руб.

Объем средств, выделяемых на реализацию программы

(тыс. руб.)

|  | Предусмотрено финансирование по программе | Предусмотрено финансирование в бюджете города | Исполнение | % исполнения от предусмотренного финансирования гр.7/гр.2х100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  | областной бюджет | бюджет города | Внебюджетные источники |  |  | областной бюджет | бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2011 | 4677,117 | 1300 | 2658,117 | 719 | 0 | 1106,0 | 1106,0 | 0 | 0 | 24 |
| 2012 | 8902 | 1750 | 7152 | - | 834,0 | 533,1 | 0 | 533,1 | - | 6 |
| 2013 | 19550 | 2400 | 17150 | - | 873,0 | 452,8 | 0 | 452,8 | - | 2,3 |

В бюджете города Пскова в 2013 году предусмотрено 778,0 тыс. руб. на реализацию программы. По итогам 2013 года средства, выделенные в бюджете, освоены на 58,2% (452,8 тыс. руб.).

В соответствии с муниципальным контрактом №18 от 13.02.2013, заключенным с ООО "Чистых дел мастер",  в первом полугодии 2013 года проведен комплекс работ по уходу за воинскими захоронениями вдоль Крестовского и Ленинградского шоссе на территории муниципального образования "Город Псков". Общая сумма контракта составила 51926,40 руб. Муниципальный контракт полностью оплачен.

По итогам 2013 года оплачен муниципальный контракт №105 от 30.04.2013 с МП «Комбинат благоустройства» на общую сумму 400903,43 руб. Проведены работы по уходу за воинскими захоронениями в городе Пскове.

Управлению городского хозяйства необходимо внести корректировки в программу в части приведения финансирования программы в соответствие с бюджетом города Пскова и включению в перечень объектов раздела 1 программы памятного знака на месте концлагеря «Шталаг-372» (ул. Юбилейная).