8. Долгосрочная целевая программа «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы»

Утверждена Постановлением Администрации города Пскова от 02.03.2011 №323.

Сроки реализации программы: 2011-2013 годы.

Исполнитель-координатор программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы: обеспечение безопасности жителей города Пскова от преступных посягательств, а также сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий

Задачи программы:

1. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах города Пскова.

2. Улучшение условий движения на улично-дорожной сети города Пскова, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

3. Улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям, с целью сокращения дорожного травматизма учащихся.

4. Развитие системы просвещения и формирования общей поддержки мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

5. Уменьшение удельного уровня ДТП, снижение тяжести последствий  и числа пострадавших в ДТП.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

1. Увеличение раскрываемости уличных преступлений  на 1,5 %.

2. Снижение количества ДТП на 15 %.

3. Уменьшение числа погибших в ДТП на 15 %.

4. Уменьшение числа детей, пострадавших в ДТП  на 15 %.

Общий объем финансирования Программы на 2011–2013 годы составляет 50391,6 тыс. руб. (в ценах 2010 года), в том числе из бюджета города Пскова 45211,6 тыс. руб., из бюджета Псковской области 420,0 тыс. руб.и внебюджетных источников 4760,0 тыс. руб.

Тыс. руб.

|  | Всего | Финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Всего | Бюджет города | Внебюджетные средства | Областной бюджет |  |
| 2011 | 18598,1 | 16998,1 | 1600 | - | 8245,5 | 7711,5 | 534 | - | 44,3 |
| 2012 | 25688,5 | 24528,5 | 1580 | 420 | 17599,7 | 17599,7 | 0 | 0 | 68,0 |
| 2013 | 5270 | 3685 | 1580 | - | 2184,7 | 2184,7 | 0 | - | 44,9 |

По итогам 2013 года финансирование программы, выделенное в бюджете города Пскова на 2013 год, освоено на 88,4% (7860,5 тыс. руб. – средства бюджета города Пскова).

Оплачена кредиторская задолженность за 2012 год в сумме 4177,0 в рамках организации освещения дворовых территорий и 999,5 тыс. руб. на установку ограждения территории МАОУ "Гуманитарный лицей, а также по санитарной обрезке и сносу деревьев в сумме 499,3 тыс. руб.

Проведена обрезка деревьев в сквере у гостиницы «Рижская», ул.Вокзальная 40, ул.Западная 4а, ул. Л.Толстого, МОУ «Лицей №4», в сквере им. 60-летия Октября, ул. Кузнецкая 2, ул. Советская 35,  Крестовское ш. 62, монумент Красной Армии в Крестах, в сквере на ул. Вокзальной, ул.Спортивная, Октябрьский пр. 40, ул. Коммунальная, ул. Конная, ул. Труда, ул. Инженерная, ул. М. Горького 1985,3 тыс. руб.

Проведен городской  конкурс  юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди муниципальных образовательных учреждений города Пскова. Команда  МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» приняла участие в областном этапе Всероссийского конкурса соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» и заняла 2 место.