9. Долгосрочная целевая программа «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» в 2011-2013 годах

Утверждена Постановлением Администрации города Пскова от 03.03.2011 № 326.

Сроки реализации программы: 2011 - 2013 годы.

Исполнитель-координатор программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

Исполнители программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Комитет правового обеспечения и кадровой работы Администрации города Пскова; ООО "АСПО"; ООО "Спецтранском"; ФГУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу"

Цели программы: улучшение санитарного состояния и внешнего облика города Пскова;  защита окружающей среды и населения города Пскова от негативного воздействия отходов производства и потребления; уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды.

Задачи программы:

- разработка нормативно-правовых документов,  регламентирующих обращение с отходами на  территории города Пскова;

- разработка проекта "Генеральная схема очистки города Пскова";

- проведение работ по уборке и вывозу снега;

- проведение работы по созданию муниципальной системы управления отходами;

- разработка механизма первоначальной сортировки ТБО и опасных отходов на стадии их сбора на территории индивидуальной жилой застройки и  дворовых территориях;

- выявление мест образования несанкционированных свалок бытового мусора на территориях индивидуальной жилой застройки, городских кладбищ, городских лесов и других объектах внешнего благоустройства города Пскова;

- паспортизация отходов и установление их лимитов;

- строительство необходимого количества контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов с оформлением паспорта площадки и приобретение контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки;

- комплекс работ по восстановлению продуктивности городской свалки мусора и улучшению окружающей среды;

- установка новых остановочных навесов и ремонт существующих остановочных навесов;

- установка бетонных урн на территории города Пскова;                                          
- установка детских игровых площадок в местах общего пользования муниципального образования  "Город Псков";

- организация сбора и вывоза вторичного сырья с территории муниципального образования "Город Псков";

- создание системы информирования населения города Пскова в средствах массовой информации.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

| Строительство контейнерных площадок | 100 шт. |
| --- | --- |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 34668 м3 |
| Вывоз мусора контейнерным способом | 26963м3 |
| Приобретение контейнеров для вывоза мусора на объектах внешнего благоустройства | 150 шт. |
| Установка бетонных урн на территории города Пскова | 600 шт. |
| Приобретение и установка заглубленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | 1 шт. |
| Установка новых остановочных навесов | 22 шт. |

Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств городского бюджета с привлечением инвестиционных средств.

Общий объем финансирования программы (в ценах  2010 года) составит 127282,73 тыс. руб.  в том  числе:

- бюджет города Пскова (123112,73 тыс. руб.);

- внебюджетные источники (4170,0 тыс. руб.).

(тыс. руб.)

|  | Предусмотрено финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе | в том числе |  |
|  |  | бюджет города | внебюджетные источники | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2011 | 11284,03 | 11284,03 | 0 | 8499,4 | 0 | 75,3 |
| 2012 | 19959,9 | 16789,9 | 3170 | 18017,9 | 0 | 90,2 |
| 2013 | 96038,8 | 95038,8 | 1000 | 9709,4 | 0 | 10,1 |

В 2013 году в бюджете города Пскова предусмотрено на финансирование программы 16958,2 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2012 год – 5213,1 тыс. руб. По итогам 2013 выделенное финансирование программы освоено на 88,0 % (от предусмотренного из бюджета города Пскова на 2013 год).

Произведена оплата кредиторской задолженности за 2012 год по разработке проекта «Генеральной схема санитарной очистки города Пскова» в сумме 700,0 тыс. руб., а так же по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» на сумму 4513,1 тыс. руб. С учетом оплаты кредиторской задолженности за 2012 год исполнение программы за 2012 год составило 90,2%.

В рамках программы в 2013 году оплачены работы по оказанию услуг по приемке, складированию снега, а также уборке мусора с территории площадки 25000 м2 (снежные полигоны) в сумме 9709,4 тыс. руб.