План мероприятий

По проведению  месячника санитарной уборки  территории муниципального образования «Город Псков»  и подготовки его к зимнему сезону

2013-2014 годов (в период с 01.10.2013 по 01.11.2013года )

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Информирование населения города, физических и юридических лиц о проведении месячника санитарной уборки подведомственных и прилегающих территорий через средства массовой информации | С 01 октября по 01 ноября | - УЖФ, Управляющие организации по управлению многоквартирными жилыми домами; - УГХ - подрядные организации; - Комитет Комитету социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова , -Управление культуры Администрации города Пскова, - Управление образования Администрации города Пскова |
| 2 | Организация работ по санитарной уборке города: |  |  |
| 2.1. | Очистка лотковой части проезжей части дорог, в том числе с автобусным движением, мостов, тротуаров, зеленых зон, автобусных остановок от листвы и мусора | С 11 октября по 01 ноября | УГХ по муниципальному контракту с ООО «ДЭУ-1» |
| 2.2. | Очистка от листвы территории парков, скверов, зеленых зон, находящихся на обслуживании | С 11 октября по 01 ноября | УГХ и подрядные организации: ООО «Зеленхоз плюс», ООО «Ситиинвестгрупп»,ООО «Чистый двор», ГБОУ «Псковский сельскохозяйственный техникум» |
| 2.3. | Уборка территорий прилегающих к гаражным кооперативам, с вывозом мусора на городскую свалку ТБО | С 01.10.2013 по 01.11.2013 | УГХ, председатели гаражных кооперативов |
| 2.4. | Уборка дворовых территорий многоквартиных жилых домов | С 01.10.2013 по 01.11.2013 | организации по управлению многоквартирными жилыми домами, ТСЖ, МБУ «Жилище» |
| 2.5. | Уборка территорий не охваченных режимной уборкой | С 01.10.2013 по 01.11.2013 | организации по управлению многоквартирными жилыми домами, ТСЖ, МБУ «Жилище» |
| 2.6. | Очистка от листвы территорий социальной бюджетной сферы города | С 01.10.2013 по 01.11.2013 | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, -Управление культуры Администрации города Пскова, - Управление образования Администрации города Пскова. |
| 2.7. | Ликвидация несанкционированных свалок | С 01.10.2013 по 01.11.2013 | МБУ «РАС» и УГХ силами подрядных организаций: МП г. Пскова «Жилищный трест» и ООО «АСПО». |
| 2.8. | Санитарная уборка объектов внешнего благоустройства (зеленых и парковых зон, берегов рек Великая и Пскова) и дворовых территорий в период акций и субботников | С 14 октября по 25 октября | УГХ и общественные организации и движения ( по инициативе) УЖФ- организации по управлению многоквартирными жилыми домами, ТСЖ ( по инициативе собственников ). |