7. Долгосрочная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»

Утверждена Постановлением Администрации города Пскова от 24.02.2011 № 239.

Сроки реализации программы: 2011 - 2013 годы.

Исполнитель-координатор программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

Цели программы: повышение уровня благоустроенности дворовых территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Пскова.

Задачи программы:

- улучшение архитектурного облика города;

- проведение     поэтапного      комплексного благоустройства дворовых территорий;

- повышение  комфортности  проживания  с  учетом обеспечения доступности  среды  жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание комфортных условий для развития  детей дошкольного и школьного возраста;

- привлечение населения  к  участию  в  повышении уровня благоустройства дворовых территорий.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:   изменение   значений   целевых   индикаторов    и показателей к концу 2013 года:

- увеличение количества заасфальтированных дворовых территорий до 814 штук;

- увеличение количества установленных детских игровых площадок до 188 штук.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- восстановить 314426,5 кв.м внутридворового асфальтового покрытия;

-   комплексно    благоустроить    10    дворовых территорий;

- установить малые архитектурные формы (скамейки,  беседки, урны, контейнерные площадки);

- установить 165 детских игровых комплексов.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Пскова и внебюджетных источников. Общий объем финансирования составит 226288,472 тыс. руб., в т.ч.:

- федеральный бюджет 99841,999 тыс. руб.;

- областной бюджет 78677,030 тыс. руб.;

- бюджет города Пскова 36569,443 тыс. руб., в т.ч. софинансирование к субсидиям из федерального бюджета 11528,082 тыс. руб.;

- внебюджетные источники 11200,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

|  | Финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Федеральный бюджет | 97130,629 | 2711,370 | - | 97130,6 | 0 | - | 97,3 |
| Областной бюджет | - | 59367,03 | 19310,0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 5112,139 | 30440,988 | 1016,316 | 5112,1 | 30441,0 | 7584,4 | 117 |
| Внебюджетные источники | 11200,0 | - | - | 0 | - | - | 0 |

В 2013 году в бюджете города Пскова на финансирование программы предусмотрено 14586,9 тыс. руб.

По итогам 2013 года финансирование программы, выделенное в бюджете города Пскова на 2013 год, освоено на 100% (14584,4 тыс. руб.). Данные средства были направлены на погашение кредиторской задолженности за 2012 год по устройству  детских игровых площадок в сумме 7000,0 тыс. руб. и ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий в сумме 7584,4 тыс. руб.

В 2013 году завершены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 20 дворовых  территорий завершены: Западная, 12; Юбилейная, 55; Советская, 81; Красноармейская, 17; Красноармейская, 19; Лепешинского, 16; Октябрьский, 28, Сиреневый бульвар, 9, Текстильная, 10; Новоселов, 19; М.Горького, 7; Красноармейская, 29; Юбилейная, 69; Юбилейная, 44; Юбилейная, 71; Металлистов, 4,4а,6; Народная, 45; Киселева, 25, Юбилейная, 81; Ген. Маргелова, 20,9,11,15.