**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 февраля 2011 г. N 239**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2011 N 1274, от 27.01.2012 N 229,

от 29.06.2012 N 1816, от 01.04.2013 N 703,

от 16.05.2013 N 1079)

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города Пскова, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую [программу](#Par34) "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования долгосрочной целевой [программы](#Par34) "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Пскова Федорова С.П.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 24 февраля 2011 г. N 239

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" НА 2011 - 2013 Г.Г.**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2011 N 1274, от 27.01.2012 N 229,

от 29.06.2012 N 1816, от 01.04.2013 N 703,

от 16.05.2013 N 1079)

I. Паспорт долгосрочной целевой программы "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 г.г.

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование программы │Долгосрочная целевая программа "Благоустройство│

│ │дворовых территорий" муниципального образования│

│ │"Город Псков" на 2011 - 2013 годы (далее -│

│ │Программа) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │1. Конституция Российской Федерации │

│разработки программы │2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об│

│ │общих принципах организации местного│

│ │самоуправления в Российской Федерации" │

│ │3. Устав муниципального образования "Город Псков"│

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик программы │Администрация города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основные разработчики │Управление городского хозяйства Администрации│

│программы │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель-координатор│Управление городского хозяйства Администрации│

│программы │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители программы │Управление городского хозяйства Администрации│

│ │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи программы│Цель Программы - повышение уровня│

│ │благоустроенности дворовых территорий для│

│ │улучшения условий проживания и отдыха жителей│

│ │города Пскова. │

│ │Задачи: │

│ │- улучшение архитектурного облика города; │

│ │- проведение поэтапного комплексного│

│ │благоустройства дворовых территорий; │

│ │- повышение комфортности проживания с учетом│

│ │обеспечения доступности среды жизнедеятельности│

│ │для маломобильных групп населения; │

│ │- повышение безопасности дорожного движения; │

│ │- создание комфортных условий для развития детей│

│ │дошкольного и школьного возраста; │

│ │- привлечение населения к участию в повышении│

│ │уровня благоустройства дворовых территорий │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые │Изменение значений целевых индикаторов и │

│индикаторы и показатели│показателей к концу 2013 года: │

│ │- увеличение количества заасфальтированных │

│ │дворовых территорий до 627 штук; │

│ │- увеличение количества установленных детских │

│ │игровых площадок до 122 штук │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 16.05.2013 N 1079) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы │Общий срок реализации долгосрочной целевой│

│реализации программы │программы с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2013│

│ │г. │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники │Общий объем финансирования программы составит │

│финансирования │224321,566 тыс. руб., в том числе: │

│программы │- федеральный бюджет - 99841,999 тыс. руб.; │

│ │- областной бюджет - 76808,470 тыс. руб.; │

│ │- бюджет города Пскова - 36471,097 тыс. руб., в │

│ │т.ч. софинансирование к субсидиям из федерального│

│ │и областного бюджетов - 11429,736 тыс. руб.; │

│ │- внебюджетные источники - 11200,0 тыс. руб. │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 16.05.2013 N 1079) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные │За период реализации Программы планируется│

│результаты реализации │осуществить благоустройство дворовых территорий│

│программы и показатели │муниципального образования "Город Псков", в том│

│социально-экономической│числе: │

│эффективности │- восстановить 314426,5 кв. м внутридворового│

│ │асфальтового покрытия; │

│ │- комплексно благоустроить 10 дворовых│

│ │территорий; │

│ │- установить малые архитектурные формы (скамейки,│

│ │беседки, урны, контейнерные площадки); │

│ │- установить 165 детских игровых комплексов. │

│ │Социальная эффективность Программы будет│

│ │выражена: │

│ │- в создании более комфортных и безопасных│

│ │условий проживания граждан; │

│ │- в увеличении доступности среды│

│ │жизнедеятельности для маломобильных групп│

│ │населения; │

│ │- в улучшении внешнего облика муниципального│

│ │образования. │

│ │Кроме того, к числу основных результатов│

│ │реализации мероприятий Программы, имеющих│

│ │косвенный эффект, можно отнести формирование│

│ │позитивного имиджа муниципального образования│

│ │"Город Псков". Индикатором результативности│

│ │реализации Программы следует считать количество│

│ │благоустроенных дворовых территорий в отчетном│

│ │году, а также сокращение количества дворовых│

│ │территорий, благоустройство которых не отвечает│

│ │современным техническим и социальным требованиям │

│(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 28.06.2011 N 1274,│

│от 27.01.2012 N 229, от 29.06.2012 N 1816) │

└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства внутридомовых территорий.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых площадок, утрате внешнего соответствующего облика зеленых зон.

До настоящего времени благоустройство на придомовых территориях жилой застройки города осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, установка контейнерных или детских площадок и т.д. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории двора.

Это обусловило необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функциональных зон, озеленению и выполнению других аспектов благоустройства, особенно в районах старой застройки, где еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, устройство парковок, ремонт и замену детских игровых площадок, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

В связи с этим, в муниципальном образовании "Город Псков" разработана долгосрочная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий" на 2011 - 2013 годы, которая является комплексом взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.

Неотъемлемой частью программы комплексного благоустройства является разработка проектно-сметной документации. Проекты должны учитывать исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру районов, численность и возрастные категории проживающего населения, то есть подход должен быть индивидуальным для каждого района и двора. Проектно-сметная документация должна предусматривать ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, уширение проезжей части внутридворовых проездов, устройство парковок для автотранспорта, подъезды к контейнерным площадкам, восстановление существующих и устройство новых зеленых зон, установку малых архитектурных форм, установку детских игровых площадок.

Начиная с 2011 года, в соответствии с данной Программой, планируется реализация мероприятий, направленных на улучшение благоустройства дворовых территорий муниципального образования "Город Псков".

Перечень дворовых территорий муниципального образования "Город Псков", подлежащий благоустройству в 2012 году, будет откорректирован с учетом проектно-сметной документации в течение 2011 года.

Перечень дворовых территорий муниципального образования "Город Псков", подлежащий благоустройству в 2013 году, будет откорректирован с учетом проектно-сметной документации в течение 2012 года.

III. Основные цели и задачи Программы, перечень целевых показателей и индикаторов

3.1. Целью Программы является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Пскова.

3.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. улучшение архитектурного облика города;

3.2.2. проведение поэтапного комплексного благоустройства дворовых территорий;

3.2.3. повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

3.2.4. повышение безопасности дорожного движения;

3.2.5. создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста;

3.2.6. привлечение населения к участию в повышении уровня благоустройства дворовых территорий.

Таблица 1

Основные целевые показатели и индикаторы Программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 16.05.2013 N 1079)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование целевого  индикатора  |  Единица измерения | Базовый год (2010)  |  Прогнозные данные  реализации программы по годам (нарастающим  итогом)  |
|  2011  |  2012  |  2013  |
| 1.  | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территориймногоквартирных домов, всего  | ед.  | 420  | 557  | 609  | 627  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заасфальтированных дворовыхтерриторий  |  | 420  | 556  | 608  | 626  |
| 1.2. | Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий  | ед.  | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 2.  | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего  | ед.  | 66  | 86  | 89  | 89  |
|  | в том числе  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество заасфальтированных проездовк дворовым территориям  | ед.  | 66  | 86  | 89  | 89  |
| 3.  | Количество устроенных детских игровых площадок  | ед.  | 3  | 87  | 122  | 122  |

IV. Перечень программных мероприятий

4.1. Программой предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий по благоустройству:

4.1.1. В 2011 году:

4.1.1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с учетом понижения бортового камня для маломобильных групп населения;

4.1.1.2. Устройство детских игровых площадок;

4.1.1.3. Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Октябрьский пр., д. N 19, 19а, 19-б;

4.1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий в 2012 - 2013 годах.

4.1.2. В 2012 - 2013 годах:

4.1.2.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией;

4.1.2.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с учетом понижения бортового камня для маломобильных групп населения;

4.1.2.3. Устройство детских игровых площадок;

4.1.2.4. Установка комплексов дворового оборудования, установка малых архитектурных форм (скамейки, беседки, урны, контейнерные площадки);

4.1.2.5. Устройство подъездов к контейнерным площадкам.

4.2. Подробный перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации и объемов финансирования изложен в приложениях к настоящей Программе:

4.2.1. [приложение N 1](#Par363) к долгосрочной целевой программе "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Псков" на 2011 год";

(п. 4.2.1 в ред. постановления Администрации города Пскова от 27.01.2012 N 229)

4.2.2. [приложение N 2](#Par1024) к долгосрочной целевой программе "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Псков" на 2012 год";

(п. 4.2.2 в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2011 N 1274)

4.2.3. [приложение N 3](#Par1344) к долгосрочной целевой программе "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Псков" на 2013 год";

(п. 4.2.3 в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2011 N 1274)

4.2.4. Исключен. - Постановление Администрации города Пскова от 28.06.2011 N 1274.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

5.1. Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 224321,566 тыс. руб.

(п. 5.1 в ред. постановления Администрации города Пскова от 16.05.2013 N 1079)

5.2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета города Пскова, областного бюджета и федерального бюджета.

Таблица 2

Распределение источников финансирования между бюджетами

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 16.05.2013 N 1079)

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования  | Финансовые средства, тыс. рублей  |
| Всего  | 2011  | 2012  | 2013  |
| субсидии из федерального бюджета  | 99841,999  | 97130,629  | 2711,370  | 0,000  |
| субсидии из областного бюджета  | 76808,470  | 0,000  | 59367,030  | 17441,440  |
| бюджет города, всего  | 36471,097  | 5112,139  | 30440,988  | 917,970  |
| в том числе софинансирование к субсидиям из федерального иобластного бюджетов  | 11429,736  | 5112,139  | 5399,627  | 917,970  |
| Внебюджетные источники  | 11200,000  | 11200,0  | 0,000  | 0,000  |
| Итого:  | 224321,566 | 113442,768 | 92519,388  | 18389,410  |

Таблица 3

Распределение денежных средств по мероприятиям Программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 16.05.2013 N 1079)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятий  |  Всего, тыс. руб.  |  Объем финансовых средств, тыс. рублей  |
|  2011  |  2012  |  2013  |
| субсидии из феде- рального бюджета  |  субсидии  из областного бюджета  |  бюджет города,  всего  | в том числе софинан- сированиек субсидиям | Внебюд- жетные источники | субсидии из феде- рального бюджета  |  субсидии  из областного бюджета  |  бюджет  города,  всего  | в том числе софинан- сированиек субсидиям | Внебюд- жетные источники | субсидиииз феде-ральногобюджета  |  субсидии  из областного бюджета  |  бюджет  города,  всего  | в том числе софинан- сированиек субсидиям | Внебюд- жетные источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий  | 152429,960 | 67377,764 |  0,000  | 3546,199 | 3546,199  |  0,000  | 2711,370  | 55388,030  | 5047,187  | 5047,187  |  0,000  |  0,000  | 17441,440  |  917,970  |  917,970  |  0,000  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям | 30719,345  | 25068,510 |  0,000  | 1319,395 | 1319,395  |  0,000  |  0,000  |  3979,0  |  352,440  |  352,440  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним  |  4930,900  | 4684,355  |  0,000  | 246,545  |  246,545  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий  |  9816,861  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  | 9816,861  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |
| Устройство детских игровых площадок  | 26424,500  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  11200,0  |  0,000  |  0,000  | 15224,500 |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |
| ИТОГО:  | 224321,566 | 97130,629 |  0,000  | 5112,139 | 5112,139  |  11200,0  | 2711,370  | 59367,030  | 30440,988 | 5399,627  |  0,000  |  0,000  | 17441,440  |  917,970  |  917,970  |  0,000  |

VI. Механизм реализации программы

6.1. Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального образования "Город Псков". Главной целью реализации Программы является создание условий для улучшения качества жизни населения муниципального образования "Город Псков".

6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Администрации города Пскова, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства.

6.3. Ответственность за реализацию Программы и предоставление ежегодной отчетности возлагается на Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

6.4. Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.5. Приемка работ по асфальтированию, благоустройству и установке малых архитектурных форм будет осуществляться комиссионно и с участием представителей Псковской городской Думы, Управляющей организации, представителя подрядной организации и Управления городского хозяйства Администрации города Пскова, с последующим включением объектов благоустройства в реестр муниципальной собственности и передачей в управление.

6.6. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Корректировка и дополнение мероприятий Программы, в том числе перечня объектов и объема необходимых работ, осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова путем внесения изменений в постановление Администрации города Пскова "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и объемом финансирования на плановый период.

VII. Оценка социально-экономической эффективности программы

Программа носит социальный характер. В результате реализации системы мероприятий Программы, направленных на формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

1. Повысится уровень комфортности, качество жизни населения города.

2. За счет восстановления и улучшения состояния придомовых территорий, организации парковок личного автотранспорта, детских игровых площадок, зеленых зон повысится рекреационно-оздоровительный потенциал города.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа города, повышение его туристической привлекательности.

Индикатором результативности реализации Программы следует считать количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде, а также сокращение дворовых территорий, благоустройство которых не отвечает современным техническим и социальным требованиям.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение N 1

к долгосрочной целевой программе

"Благоустройство дворовых территорий"

муниципального образования

"Город Псков" на 2011 - 2013 годы

Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования "Город Псков" на 2011 год

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 01.04.2013 N 703)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование  мероприятий  | Объем финанси- рования в 2011 году,тыс. рублей всего  |  в том числе  |  Площадь ремонта,  кв. м  |
| субсидии из феде- рального бюджета  |  субсидии  из областного бюджета  |  бюджет  города,  всего  | в том числе софинанси-рование к субсидиям из феде- рального бюджета  | внебюд- жетные источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|  | Всего:  | 113442,768 | 97130,629 |  0,000  | 5112,139  |  5112,139  | 11200,000 | 125355,00 |
|  I.  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего  | 70923,963  | 67377,764 |  0,000  | 3546,199  |  3546,199  |  0,000  | 93556,50  |
|  | в том числе пообъектно:  |
|  1  | ул. Свердлова, 38  |  729,661  |  693,178  |  0,000  |  36,483  |  36,483  |  0,000  |  1000,00  |
|  2  | ул. Советская, 54  |  461,091  |  438,036  |  0,000  |  23,055  |  23,055  |  0,000  |  640,00  |
|  3  | ул. Советская, 56/2  |  223,157  |  211,999  |  0,000  |  11,158  |  11,158  |  0,000  |  300,00  |
|  4  | ул. Советская, 9  |  430,440  |  408,918  |  0,000  |  21,522  |  21,522  |  0,000  |  547,00  |
|  5  | ул. Гоголя, 7  |  338,112  |  321,206  |  0,000  |  16,906  |  16,906  |  0,000  |  500,00  |
|  6  | ул. Гоголя, 9  |  405,126  |  384,870  |  0,000  |  20,256  |  20,256  |  0,000  |  603,00  |
|  7  | ул. Профсоюзная, 1  |  196,767  |  186,929  |  0,000  |  9,838  |  9,838  |  0,000  |  281,00  |
|  8  | ул. Профсоюзная, 3  |  184,889  |  175,645  |  0,000  |  9,244  |  9,244  |  0,000  |  255,00  |
|  9  | Октябрьский пр., 40  |  448,812  |  426,371  |  0,000  |  22,441  |  22,441  |  0,000  |  558,00  |
|  10  | ул. Металлистов, 7  |  369,752  |  351,264  |  0,000  |  18,488  |  18,488  |  0,000  |  522,30  |
|  11  | ул. Металлистов, 3  |  393,327  |  373,661  |  0,000  |  19,666  |  19,666  |  0,000  |  550,00  |
|  12  | ул. Стахановская, 2  |  542,842  |  515,700  |  0,000  |  27,142  |  27,142  |  0,000  |  670,00  |
|  13  | Н.Васильева, 69а  |  454,059  |  431,356  |  0,000  |  22,703  |  22,703  |  0,000  |  600,00  |
|  14  | Н.Васильева, 69б  |  741,001  |  703,951  |  0,000  |  37,050  |  37,050  |  0,000  |  1000,00  |
|  15  | ул. Новгородская, 26  |  433,519  |  411,843  |  0,000  |  21,676  |  21,676  |  0,000  |  600,00  |
|  16  | Плехановский посад, 67  |  743,196  |  706,036  |  0,000  |  37,160  |  37,160  |  0,000  |  1000,00  |
|  17  | Н.Васильева, 71  |  429,078  |  407,624  |  0,000  |  21,454  |  21,454  |  0,000  |  600,00  |
|  18  | Н.Васильева, 75  |  714,782  |  679,043  |  0,000  |  35,739  |  35,739  |  0,000  |  1000,00  |
|  19  | Октябрьский пр., 33а  |  967,583  |  919,204  |  0,000  |  48,379  |  48,379  |  0,000  |  1200,00  |
|  20  | пер. Машиниста, 1  |  305,665  |  290,381  |  0,000  |  15,283  |  15,283  |  0,000  |  600,00  |
|  21  | ул. Бастионная, 12  |  682,721  |  648,585  |  0,000  |  34,136  |  34,136  |  0,000  |  961,00  |
|  22  | ул. Вокзальная, 44  |  217,672  |  206,788  |  0,000  |  10,884  |  10,884  |  0,000  |  298,00  |
|  23  | ул. Вокзальная, 46  |  310,178  |  294,669  |  0,000  |  15,509  |  15,509  |  0,000  |  429,00  |
|  24  | Октябрьский пр., 52  |  602,356  |  572,238  |  0,000  |  30,118  |  30,118  |  0,000  |  900,00  |
|  25  | ул. Карбышева, 2  |  589,446  |  559,974  |  0,000  |  29,472  |  29,472  |  0,000  |  758,00  |
|  26  | ул. Карбышева, 3  |  727,114  |  690,758  |  0,000  |  36,356  |  36,356  |  0,000  |  756,00  |
|  27  | ул. Боровая, 31  |  209,542  |  199,065  |  0,000  |  10,477  |  10,477  |  0,000  |  360,00  |
|  28  | ул. Боровая, 33  |  524,789  |  498,550  |  0,000  |  26,239  |  26,239  |  0,000  |  480,00  |
|  29  | ул. Боровая, 40а  |  297,019  |  282,168  |  0,000  |  14,851  |  14,851  |  0,000  |  351,00  |
|  30  | ул. Боровая, 42  |  197,516  |  187,640  |  0,000  |  9,876  |  9,876  |  0,000  |  216,00  |
|  31  | ул. Боровая, 44  |  327,786  |  311,397  |  0,000  |  16,389  |  16,389  |  0,000  |  331,00  |
|  32  | 1-я Поселочная, 13  |  575,226  |  546,465  |  0,000  |  28,761  |  28,761  |  0,000  |  600,00  |
|  33  | 1-я Поселочная, 15  |  1581,924  | 1502,828  |  0,000  |  79,096  |  79,096  |  0,000  |  2000,00  |
|  34  | ул. Шелгунова, 9/2  |  536,757  |  509,919  |  0,000  |  26,838  |  26,838  |  0,000  |  660,00  |
|  35  | ул. Шелгунова, 15  |  845,633  |  803,351  |  0,000  |  42,282  |  42,282  |  0,000  |  1100,00  |
|  36  | ул. Лепешинского, 10  |  439,794  |  417,804  |  0,000  |  21,990  |  21,990  |  0,000  |  502,00  |
|  37  | ул. Я.Фабрициуса, 25  |  573,109  |  544,454  |  0,000  |  28,655  |  28,655  |  0,000  |  719,00  |
|  38  | ул. Металлистов, 30а  |  778,225  |  739,314  |  0,000  |  38,911  |  38,911  |  0,000  |  1015,00  |
|  39  | ул. Металлистов, 32а  |  439,786  |  417,797  |  0,000  |  21,989  |  21,989  |  0,000  |  549,00  |
|  40  | ул. Советская, 104  |  512,120  |  486,514  |  0,000  |  25,606  |  25,606  |  0,000  |  721,00  |
|  41  | ул. Спортивная, 3  |  526,625  |  500,294  |  0,000  |  26,331  |  26,331  |  0,000  |  692,00  |
|  42  | ул. Спортивная, 5  |  496,919  |  472,073  |  0,000  |  24,846  |  24,846  |  0,000  |  687,00  |
|  43  | ул. 23 Июля, 8  |  300,346  |  285,329  |  0,000  |  15,017  |  15,017  |  0,000  |  430,00  |
|  44  | ул. 23 Июля, 10  |  353,346  |  335,679  |  0,000  |  17,667  |  17,667  |  0,000  |  532,00  |
|  45  | пер. Зобова, 11  |  883,872  |  839,678  |  0,000  |  44,194  |  44,194  |  0,000  |  1014,00  |
|  46  | пер. Зобова, 21/2  |  735,584  |  698,805  |  0,000  |  36,779  |  36,779  |  0,000  |  810,00  |
|  47  | ул. Юбилейная, 16  |  352,273  |  334,659  |  0,000  |  17,614  |  17,614  |  0,000  |  509,00  |
|  48  | ул. Госпитальная, 17  |  878,650  |  834,718  |  0,000  |  43,933  |  43,933  |  0,000  |  1100,00  |
|  49  | ул. Красноармейская, 22 |  608,457  |  578,034  |  0,000  |  30,423  |  30,423  |  0,000  |  800,00  |
|  50  | ул. Красноармейская, 22а  |  459,359  |  436,391  |  0,000  |  22,968  |  22,968  |  0,000  |  600,00  |
|  51  | ул. Красноармейская, 22б  |  471,870  |  448,277  |  0,000  |  23,594  |  23,594  |  0,000  |  600,00  |
|  52  | ул. Народная, 22  |  687,871  |  653,477  |  0,000  |  34,394  |  34,394  |  0,000  |  600,00  |
|  53  | Красноармейская, 33  |  443,146  |  420,989  |  0,000  |  22,157  |  22,157  |  0,000  |  577,00  |
|  54  | ул. Народная, 24  |  349,175  |  331,716  |  0,000  |  17,459  |  17,459  |  0,000  |  540,00  |
|  55  | ул. Народная, 10  |  939,567  |  892,589  |  0,000  |  46,978  |  46,978  |  0,000  |  1200,00  |
|  56  | ул. Петровская, 49  |  571,764  |  543,176  |  0,000  |  28,588  |  28,588  |  0,000  |  700,00  |
|  57  | ул. Юбилейная, 69  |  915,682  |  869,898  |  0,000  |  45,784  |  45,784  |  0,000  |  1200,00  |
|  58  | Рижский пр., 66  |  1027,388  |  976,019  |  0,000  |  51,369  |  51,369  |  0,000  |  1124,30  |
|  59  | Рижский пр., 68  |  1691,226  | 1606,665  |  0,000  |  84,561  |  84,561  |  0,000  |  2075,80  |
|  60  | ул. Рокоссовского, 10  |  573,768  |  545,080  |  0,000  |  28,688  |  28,688  |  0,000  |  834,00  |
|  61  | ул. Рокоссовского, 12  |  382,608  |  363,478  |  0,000  |  19,130  |  19,130  |  0,000  |  470,00  |
|  62  | ул. Рокоссовского, 14  |  462,038  |  438,936  |  0,000  |  23,102  |  23,102  |  0,000  |  580,00  |
|  63  | Рижский пр., 73  |  515,323  |  489,557  |  0,000  |  25,766  |  25,766  |  0,000  |  721,30  |
|  64  | ул. Коммунальная, 64  |  266,622  |  253,291  |  0,000  |  13,331  |  13,331  |  0,000  |  376,00  |
|  65  | ул. Рокоссовского, 22  |  118,863  |  112,920  |  0,000  |  5,943  |  5,943  |  0,000  |  162,40  |
|  66  | ул. Рокоссовского, 24  |  126,463  |  120,140  |  0,000  |  6,323  |  6,323  |  0,000  |  204,60  |
|  67  | ул. Рокоссовского, 24а  |  82,373  |  78,254  |  0,000  |  4,119  |  4,119  |  0,000  |  118,10  |
|  68  | ул. Западная, 22  |  614,372  |  583,653  |  0,000  |  30,719  |  30,719  |  0,000  |  811,30  |
|  69  | ул. Западная, 20  |  286,808  |  272,468  |  0,000  |  14,340  |  14,340  |  0,000  |  479,30  |
|  70  | ул. Западная, 18  |  222,426  |  211,305  |  0,000  |  11,121  |  11,121  |  0,000  |  367,80  |
|  71  | ул. Рокоссовского, 11  |  439,727  |  417,741  |  0,000  |  21,986  |  21,986  |  0,000  |  732,00  |
|  72  | ул. Коммунальная, 54  |  150,814  |  143,273  |  0,000  |  7,541  |  7,541  |  0,000  |  256,20  |
|  73  | ул. Коммунальная, 54а  |  357,934  |  340,037  |  0,000  |  17,897  |  17,897  |  0,000  |  515,60  |
|  74  | ул. Коммунальная, 58а  |  419,752  |  398,764  |  0,000  |  20,988  |  20,988  |  0,000  |  541,50  |
|  75  | Рижский пр., 65  |  2250,595  | 2138,065  |  0,000  |  112,530  |  112,530  |  0,000  |  2638,10  |
|  76  | ул. Западная, 8  |  473,107  |  449,452  |  0,000  |  23,655  |  23,655  |  0,000  |  677,70  |
|  77  | ул. Кузбасской дивизии,40  |  561,545  |  533,468  |  0,000  |  28,077  |  28,077  |  0,000  |  740,90  |
|  78  | ул. Кузбасской дивизии,48  |  425,883  |  404,589  |  0,000  |  21,294  |  21,294  |  0,000  |  600,30  |
|  79  | ул. Кузбасской дивизии,50  |  379,690  |  360,706  |  0,000  |  18,985  |  18,985  |  0,000  |  450,00  |
|  80  | ул. Кузбасской дивизии,30  |  375,599  |  356,819  |  0,000  |  18,780  |  18,780  |  0,000  |  391,00  |
|  81  | Коммунальная, 47  |  191,179  |  181,620  |  0,000  |  9,559  |  9,559  |  0,000  |  212,00  |
|  82  | Коммунальная, 53  |  416,217  |  395,406  |  0,000  |  20,811  |  20,811  |  0,000  |  519,40  |
|  83  | ул. Юбилейная, 50  |  1073,907  | 1020,212  |  0,000  |  53,695  |  53,695  |  0,000  |  1582,00  |
|  84  | ул. Юбилейная, 52  |  337,716  |  320,830  |  0,000  |  16,886  |  16,886  |  0,000  |  446,90  |
|  85  | Рижский пр., 57  |  679,515  |  645,539  |  0,000  |  33,976  |  33,976  |  0,000  |  960,00  |
|  86  | Рижский пр., 54  |  173,899  |  165,204  |  0,000  |  8,695  |  8,695  |  0,000  |  267,30  |
|  87  | Рижский пр., 54а  |  387,231  |  367,869  |  0,000  |  19,362  |  19,362  |  0,000  |  416,80  |
|  88  | ул. Юбилейная, 71а  |  981,458  |  932,385  |  0,000  |  49,073  |  49,073  |  0,000  |  1300,00  |
|  89  | ул. Юбилейная, 87  |  807,333  |  766,966  |  0,000  |  40,367  |  40,367  |  0,000  |  1066,00  |
|  90  | Рижский пр., 41  |  944,768  |  897,530  |  0,000  |  47,238  |  47,238  |  0,000  |  1401,40  |
|  91  | ул. Народная, 27  |  876,308  |  832,493  |  0,000  |  43,815  |  43,815  |  0,000  |  1147,00  |
|  92  | ул. Народная, 29  |  706,893  |  671,548  |  0,000  |  35,345  |  35,345  |  0,000  |  941,00  |
|  93  | ул. Петровская, 10  |  483,289  |  459,125  |  0,000  |  24,164  |  24,164  |  0,000  |  641,20  |
|  94  | ул. Петровская, 12  |  220,482  |  209,458  |  0,000  |  11,024  |  11,024  |  0,000  |  323,80  |
|  95  | ул. Петровская, 37  |  502,771  |  477,632  |  0,000  |  25,139  |  25,139  |  0,000  |  548,50  |
|  96  | ул. Коммунальная, 9  |  475,262  |  451,499  |  0,000  |  23,763  |  23,763  |  0,000  |  518,00  |
|  97  | ул. Коммунальная, 10  |  375,830  |  357,039  |  0,000  |  18,792  |  18,792  |  0,000  |  452,00  |
|  98  | ул. Коммунальная, 12  |  557,368  |  529,500  |  0,000  |  27,868  |  27,868  |  0,000  |  624,00  |
|  99  | ул. Коммунальная, 11  |  806,232  |  765,920  |  0,000  |  40,312  |  40,312  |  0,000  |  1058,00  |
| 100  | ул. Коммунальная, 14  |  546,700  |  519,365  |  0,000  |  27,335  |  27,335  |  0,000  |  804,00  |
| 101  | ул. Пароменская, 15  |  196,740  |  186,903  |  0,000  |  9,837  |  9,837  |  0,000  |  177,00  |
| 102  | ул. Пароменская, 17  |  324,341  |  308,124  |  0,000  |  16,217  |  16,217  |  0,000  |  480,80  |
| 103  | ул. Пароменская, 19  |  408,449  |  388,027  |  0,000  |  20,422  |  20,422  |  0,000  |  610,00  |
| 104  | ул. Ижорского батальона, 10  |  477,597  |  453,717  |  0,000  |  23,880  |  23,880  |  0,000  |  770,70  |
| 105  | ул. Ижорского батальона, 8  |  637,718  |  605,832  |  0,000  |  31,886  |  31,886  |  0,000  |  1014,50  |
| 106  | ул. О.Кошевого, 19  |  420,836  |  399,794  |  0,000  |  21,042  |  21,042  |  0,000  |  618,00  |
| 107  | ул. О.Кошевого, 21  |  959,990  |  911,991  |  0,000  |  48,000  |  48,000  |  0,000  |  1496,00  |
| 108  | ул. Герцена, 8  |  584,233  |  555,021  |  0,000  |  29,212  |  29,212  |  0,000  |  675,00  |
| 109  | ул. Герцена, 14  |  336,758  |  319,920  |  0,000  |  16,838  |  16,838  |  0,000  |  536,30  |
| 110  | ул. Волкова, 1  |  418,082  |  397,178  |  0,000  |  20,904  |  20,904  |  0,000  |  660,80  |
| 111  | ул. Волкова, 3  |  537,093  |  510,238  |  0,000  |  26,855  |  26,855  |  0,000  |  658,00  |
| 112  | ул. Звездная, 11а  |  960,761  |  912,723  |  0,000  |  48,038  |  48,038  |  0,000  |  1446,00  |
| 113  | ул. Звездная, 2  |  430,551  |  409,023  |  0,000  |  21,528  |  21,528  |  0,000  |  651,50  |
| 114  | Сиреневый бульвар, 7  |  248,270  |  235,857  |  0,000  |  12,414  |  12,414  |  0,000  |  365,80  |
| 115  | Сиреневый бульвар, 13  |  279,671  |  265,687  |  0,000  |  13,984  |  13,984  |  0,000  |  434,30  |
| 116  | Сиреневый бульвар, 17  |  366,038  |  347,736  |  0,000  |  18,302  |  18,302  |  0,000  |  526,00  |
| 117  | Сиреневый бульвар, 1  |  943,842  |  896,650  |  0,000  |  47,192  |  47,192  |  0,000  |  1473,80  |
| 118  | ул. Труда, 73а  |  545,392  |  518,122  |  0,000  |  27,270  |  27,270  |  0,000  |  761,70  |
| 119  | ул. Новоселов, 42  |  481,321  |  457,255  |  0,000  |  24,066  |  24,066  |  0,000  |  497,00  |
| 120  | ул. Новоселов, 17  |  868,672  |  825,238  |  0,000  |  43,434  |  43,434  |  0,000  |  1009,00  |
| 121  | ул. Новоселов, 38  |  358,307  |  340,392  |  0,000  |  17,915  |  17,915  |  0,000  |  466,00  |
| 122  | ул. Новоселов, 40  |  309,419  |  293,948  |  0,000  |  15,471  |  15,471  |  0,000  |  401,00  |
| 123  | ул. Новоселов, 5  |  456,727  |  433,891  |  0,000  |  22,836  |  22,836  |  0,000  |  429,00  |
| 124  | ул. Новоселов, 9  |  367,648  |  349,266  |  0,000  |  18,382  |  18,382  |  0,000  |  520,00  |
| 125  | ул. Новоселов, 11  |  308,992  |  293,542  |  0,000  |  15,450  |  15,450  |  0,000  |  428,00  |
| 126  | ул. Труда, 39  |  580,601  |  551,571  |  0,000  |  29,030  |  29,030  |  0,000  |  872,00  |
| 127  | ул. Текстильная, 4  |  556,883  |  529,039  |  0,000  |  27,844  |  27,844  |  0,000  |  724,00  |
| 128  | ул. Индустриальная, 3  |  295,208  |  280,448  |  0,000  |  14,760  |  14,760  |  0,000  |  446,50  |
| 129  | ул. Инженерная, 66  |  252,232  |  239,620  |  0,000  |  12,612  |  12,612  |  0,000  |  385,00  |
| 130  | ул. Инженерная, 68  |  400,281  |  380,267  |  0,000  |  20,014  |  20,014  |  0,000  |  571,00  |
| 131  | Инженерная, 62, 62а  |  223,078  |  211,924  |  0,000  |  11,154  |  11,154  |  0,000  |  342,00  |
| 132  | ул. Инженерная, 14  |  1021,952  |  970,854  |  0,000  |  51,098  |  51,098  |  0,000  |  1158,00  |
| 133  | ул. Инженерная, 16  |  240,884  |  228,840  |  0,000  |  12,044  |  12,044  |  0,000  |  264,00  |
| 134  | ул. Индустриальная, 2  |  530,820  |  504,279  |  0,000  |  26,541  |  26,541  |  0,000  |  697,00  |
| 135  | ул. Индустриальная, 2а  |  177,281  |  168,417  |  0,000  |  8,864  |  8,864  |  0,000  |  260,00  |
| 136  | ул. Индустриальная, 2б  |  211,935  |  201,338  |  0,000  |  10,597  |  10,597  |  0,000  |  310,00  |
| II.  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего  | 26387,905  | 25068,510 |  0,000  | 1319,395  |  1319,395  |  0,000  | 31798,50  |
|  | в том числе пообъектно:  |
|  1  | дворовой проезд к домамДОС 76 - 28, 29  |  1363,797  | 1295,607  |  0,000  |  68,190  |  68,190  |  0,000  |  1450,00  |
|  2  | дворовый проезд от ул. А.Алехина до дома N 15 по ул. А.Алехина  |  978,411  |  929,490  |  0,000  |  48,921  |  48,921  |  0,000  |  1310,00  |
|  3  | межквартальный проезд от дома N 2 по ул. А.Алехина до дома N 10 по ул. А.Алехина  |  226,642  |  215,310  |  0,000  |  11,332  |  11,332  |  0,000  |  300,00  |
|  4  | дворовой проезд от домаN 35 по ул. Ижорского батальона до дома N 39 по ул. Ижорского батальона  |  415,637  |  394,855  |  0,000  |  20,782  |  20,782  |  0,000  |  500,00  |
|  5  | межквартальный проезд от пересечения ул. А.Алехина с ул. Технической до дома N 24 по ул. А.Алехина  |  654,137  |  621,430  |  0,000  |  32,707  |  32,707  |  0,000  |  687,50  |
|  6  | межквартальный проезд от ул. А.Алехина, 24 до ул. Л.Поземского (ЦТП)  |  1232,777  | 1171,138  |  0,000  |  61,639  |  61,639  |  0,000  |  1400,00  |
|  7  | дворовой проезд от ул. Звездной, 7 до ул. Труда, 73, 73а  |  1881,446  | 1787,374  |  0,000  |  94,072  |  94,072  |  0,000  |  2250,00  |
|  8  | дворовой проезд от д. N 7 по ул. Новоселов дод. N 11а по ул. Новоселов  |  882,778  |  838,639  |  0,000  |  44,139  |  44,139  |  0,000  |  900,00  |
|  9  | проезд к жилым домам отул. Алтаева, 22 до ул. Новоселов, 11а  |  806,830  |  766,489  |  0,000  |  40,342  |  40,342  |  0,000  |  840,00  |
|  10  | внутридворовой проезд от д. N 37 по ул. Народной до д. N 69б поул. Юбилейной  |  4255,571  | 4042,792  |  0,000  |  212,779  |  212,779  |  0,000  |  6000,00  |
|  11  | проезд к домам N 14, 16по ул. Юбилейной и дому N 13 по пер.Зобова  |  1534,445  | 1457,723  |  0,000  |  76,722  |  76,722  |  0,000  |  2700,00  |
|  12  | внутридворовой проезд от д. N 28 по ул. Конной до д. N 23 по ул. Р.Люксембург  |  1887,836  | 1793,444  |  0,000  |  94,392  |  94,392  |  0,000  |  2130,00  |
|  13  | дворовой проезд от д. N 57 до д. N 67 по ул. Юбилейной  |  1236,460  | 1174,637  |  0,000  |  61,823  |  61,823  |  0,000  |  1080,00  |
|  14  | проезд от дома N 61 до дома N 67 по ул. Юбилейной  |  569,441  |  540,969  |  0,000  |  28,472  |  28,472  |  0,000  |  524,00  |
|  15  | ул. Рокоссовского, 6 (проезд)  |  179,180  |  170,221  |  0,000  |  8,959  |  8,959  |  0,000  |  250,00  |
|  16  | Рижский пр., 89 (проезд)  |  737,885  |  700,991  |  0,000  |  36,894  |  36,894  |  0,000  |  1053,00  |
|  17  | проезд к жилым домам N 18, 20, 22 по ул. Западной  |  2115,860  | 2010,067  |  0,000  |  105,793  |  105,793  |  0,000  |  2050,00  |
|  18  | Коммунальной до дома N 58 по ул. Юбилейной  |  1215,378  | 1154,609  |  0,000  |  60,769  |  60,769  |  0,000  |  1397,00  |
|  19  | дворовой проезд от домаN 41 по Рижскому пр. додома N 32 по ул. Коммунальной  |  2997,203  | 2847,343  |  0,000  |  149,860  |  149,860  |  0,000  |  3312,00  |
|  20  | дворовой проезд от домаN 28 по ул. Коммунальной до дома N 31 по Рижскому пр.  |  1216,191  | 1155,381  |  0,000  |  60,810  |  60,810  |  0,000  |  1665,00  |
| III. | Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего  |  4930,900  | 4684,355  |  0,000  |  246,545  |  246,545  |  0,000  |  -  |
|  | в том числе пообъектно:  |
|  1  | Октябрьский пр., 19, 19а, 19б  |  4930,900  | 4684,355  |  0,000  |  246,545  |  246,545  |  0,000  |  -  |
| IV.  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  -  |
|  V.  | Устройство детских игровых площадок, всего | 11200,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  | 11200,000 |  -  |
|  1  | ул. Советская, 35  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  2  | ул. Советская, 53/15  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  3  | ул. Стахановская, 1б  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  4  | ул. Бастионная, 27  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  5  | ул. Рокоссовского, 40  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  6  | ул. Коммунальная, 35 (ГУ "Детская областная больница")  |  350,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  350,000  |  -  |
|  7  | ул. Труда (Зеленая зонау церкви Неруктворного образа)  |  250,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  250,000  |  -  |
|  8  | ул. Индустриальная, 3  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  9  | парк "Куопио"  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  10  | ул. Я.Райниса, 54  |  300,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  300,000  |  -  |
|  11  | ул. Л.Поземского, 61 - ул. А.Невского, 3  |  900,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  900,000  |  -  |
|  12  | Октябрьский пр., 22  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  13  | ул. Гоголя, 5 - ул. Свердлова, 38  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  14  | ул. Гражданская, 11а - 11б  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  15  | ул. Гражданская, 18  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  16  | ул. Металлистов, 30а - 32а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  17  | ул. Стахановская, 4 - 6- 9; ул. Я.Фабрициуса, 7  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  18  | ул. Вокзальная, 44  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  19  | Плехановский посад, 71 - 75  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  20  | Новгородская, 30  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  21  | ул. Н.Васильева, 71б  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  22  | Кресты, ДОС, 127 - 131  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  23  | пер. Зеленый, 3 - 5; Лесная, 11  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  24  | Ленинградское шоссе, 49 |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  25  | ул. Боровая, 16  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  26  | ул. Шелгунова, 7 - 9/2 - 15  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  27  | пер. Машиниста, 7  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  28  | ул. Зональная, 9  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  29  | ул. Западная, 2 - 2а, 3в; Рижский пр., 65  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  30  | ул. Западная, 12 - 14 -14а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  31  | ул. Западная, 22 - ул. Байкова, 2 - 2/22 - 4  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  32  | ул. Печорская, 5 - 5а -7; ул. Коммунальная, 58 |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  33  | Рижский пр., 29 - 31  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  34  | Рижский пр., 31 - 35 - 37  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  35  | Рижский пр., 44 - 46  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  36  | Рижский пр., 53 - 55 - 63  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  37  | Рижский пр., 66 - 68  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  38  | Рижский пр., 79 - 79а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  39  | Рижский пр., 85 - 87 - 87а - 95  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  40  | ул. Рокоссовского, 32  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  41  | ул. Коммунальная, 32 - 38 - 40  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  42  | ул. Коммунальная, 61 -63 - 65; ул. Западная, 13  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  43  | ул. Коммунальная, 77 - 77/1; ул. Рокоссовского, 1  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  44  | ул. Байкова, 3 - 5  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  45  | ул. Кузбасской дивизии,38 - 40  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  46  | ул. Кузбасской дивизии,26; ул. Коммунальная, 45  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  47  | ул. Дачная, 3 - 5  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  48  | ул. Юбилейная, 14 - 16  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  49  | ул. Юбилейная, 58 - 60 - 62  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  50  | ул. Юбилейная, 69  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  51  | ул. Юбилейная, 77  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  52  | ул. Юбилейная, 73 - 75;Рижский пр., 51а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  53  | ул. Красноармейская, 12а - 14а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  54  | ул. М.Горького, 7 - 9 -11 - 19  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  55  | ул. М.Горького, 20/7 - ул. Р.Люксембург  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  56  | ул. М.Горького, 41 - 9  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  57  | Ольгинская наб., 9 - М.Горького, 14/6  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  58  | ул. Киселева, 29/23; ул. Р.Люксембург, 27а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  59  | ул. Народная, 22; ул. Красноармейская, 33- 35  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  60  | ул. Шестака, 26  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  61  | ул. Пароменская, 12/27  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  62  | ул. Пароменская, 17 - 19  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  63  | ул. Петровская, 29 - 31; ул. Коммунальная, 14 - 14а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  64  | ул. Алтаева, 3 - 5 - 7  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  65  | ул. Алтаева, 12 - 14 - 16 - 18 - 20  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  66  | ул. Инженерная, 62 - 62а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  67  | ул. Инженерная, 68  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  68  | ул. Индустриальная, 2а - 2б - 4  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  69  | ул. Индустриальная, 3  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  70  | ул. Гущина, 6 - 8; ул. Ипподромная, 125 - 127 - 131  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  71  | ул. Л.Поземского, 62 - ул. О.Кошевого, 23  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  72  | ул. Л.Поземского, 116  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  73  | ул. Волкова, 1 - 3  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  74  | ул. Ижорского батальона, 43 - 45 - 47- 49  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  75  | ул. Алехина, 24 - ул. Техническая, 15  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  76  | Сиреневый бульвар, 1  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  77  | ул. Звездная, 15 - 15а - 13  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  78  | проспект Энтузиастов, 3- 5 - 7  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  79  | ул. Труда, 20 - 22  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  80  | ул. Труда, 55  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  81  | ул. Труда, 67 - 69 - 73- 73а; ул. Звездная, 7  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  82  | ул. Текстильная, 14 - 16  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  83  | ул. Новоселов, 11а  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |
|  84  | ул. Новоселов, 17 - 19 - 21  |  100,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  100,000  |  -  |

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение N 2

к долгосрочной целевой программе

"Благоустройство дворовых территорий"

муниципального образования

"Город Псков" на 2011 - 2013 годы

Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования "Город Псков" на 2012 год

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 01.04.2013 N 703)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование  мероприятий  | Объем финанси- рования в 2012 году,тыс. рублей всего  |  в том числе  |  Площадь  ремонта,  кв. м  |
| субсидии из феде- рального бюджета  |  субсидии  из областного бюджета  |  бюджет  города,  всего  | в том числе софинанси-рование к субсидиям из феде- рального иобластногобюджетов  | внебюд- жетные источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|  | Всего:  | 92519,389  | 2711,370  | 59367,030  | 30440,988 |  5399,628  |  0,000  |  81762,6  |
|  I.  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего  | 63146,588  | 2711,370  | 55388,030  | 5047,188  |  5047,188  |  0,000  |  70590,4  |
|  | в том числе пообъектно:  |
|  1  | ул. Гражданская, 17  |  823,972  |  0,000  |  758,054  |  65,918  |  65,918  |  0,000  |  1058,9  |
|  2  | ул. Гражданская, 17а  |  636,130  |  0,000  |  585,240  |  50,890  |  50,890  |  0,000  |  678,0  |
|  3  | ул. Я.Фабрициуса, 9  |  1631,068  |  0,000  |  1451,651  |  179,417  |  179,417  |  0,000  |  1485,5  |
|  4  | ул. Гагарина, 13  |  1132,956  |  0,000  |  1042,320  |  90,636  |  90,636  |  0,000  |  1179,7  |
|  5  | ул. Бастионная, 17  |  323,118  |  306,962  |  0,000  |  16,156  |  16,156  |  0,000  |  428,80  |
|  6  | ул. Бастионная, 23  |  690,703  |  656,168  |  0,000  |  34,535  |  34,535  |  0,000  |  842,10  |
|  7  | ул. Бастионная, 27  |  231,572  |  219,993  |  0,000  |  11,579  |  11,579  |  0,000  |  259,00  |
|  8  | ул. Стахановская, 8  |  1576,086  |  0,000  |  1418,477  |  157,609  |  157,609  |  0,000  |  1913,0  |
|  9  | ул. Новгородская, 28  |  1645,950  |  0,000  |  1425,612  |  220,338  |  220,338  |  0,000  |  1864,0  |
|  10  | ул. Н.Васильева, 83а  |  986,220  |  0,000  |  904,500  |  81,720  |  81,720  |  0,000  |  1185,0  |
|  11  | ул. Стахановская, 16  |  1131,457  |  0,000  |  1040,940  |  90,517  |  90,517  |  0,000  |  1204,0  |
|  12  | ул. Звездная, 6  |  660,340  |  0,000  |  605,500  |  54,840  |  54,840  |  0,000  |  742,0  |
|  13  | ул. Инженерная, 18  |  1891,550  |  0,000  |  1740,000  |  151,550  |  151,550  |  0,000  |  1971,0  |
|  14  | ул. Инженерная, 13а  |  3200,680  |  0,000  |  2944,000  |  256,680  |  256,680  |  0,000  |  3790,0  |
|  15  | ДОС 64  |  1529,520  |  0,000  |  1407,158  |  122,362  |  122,362  |  0,000  |  1455,0  |
|  16  | ДОС 72  |  583,460  |  0,000  |  535,500  |  47,960  |  47,960  |  0,000  |  624,8  |
|  17  | ДОС 136  |  1228,930  |  0,000  |  1130,000  |  98,930  |  98,930  |  0,000  |  1520,5  |
|  18  | ДОС 83  |  543,520  |  0,000  |  500,000  |  43,520  |  43,520  |  0,000  |  593,5  |
|  19  | ул. Лепешинского, 14  |  1728,280  |  0,000  |  1590,000  |  138,280  |  138,280  |  0,000  |  1667,0  |
|  20  | пер. О.Зобова, 11а  |  2162,750  |  0,000  |  1960,000  |  202,750  |  202,750  |  0,000  |  2591,0  |
|  21  | ул. Петровская, 28  |  1643,450  |  0,000  |  1510,000  |  133,450  |  133,450  |  0,000  |  1752,5  |
|  22  | ул. Красноармейская, 12  |  1179,920  |  0,000  |  1085,500  |  94,420  |  94,420  |  0,000  |  1332,9  |
|  23  | Чехова, 6  |  1616,290  |  0,000  |  1486,500  |  129,790  |  129,790  |  0,000  |  1728,0  |
|  24  | ул. Коммунальная, 14а  |  1235,190  |  0,000  |  1135,000  |  100,190  |  100,190  |  0,000  |  1207,5  |
|  25  | ул. Петровская, 8  |  1051,100  |  0,000  |  967,012  |  84,088  |  84,088  |  0,000  |  1355,0  |
|  26  | ул. Петровская, 10  |  860,390  |  0,000  |  791,558  |  68,832  |  68,832  |  0,000  |  1597,0  |
|  27  | ул. Петровская, 8а  |  1020,930  |  0,000  |  939,256  |  81,674  |  81,674  |  0,000  |  1090,0  |
|  28  | ул. Юбилейная, 57  |  1501,340  |  0,000  |  1374,500  |  126,840  |  126,840  |  0,000  |  1364,0  |
|  29  | ул. Юбилейная, 57а  |  713,690  |  0,000  |  656,595  |  57,095  |  57,095  |  0,000  |  630,0  |
|  30  | Рижский пр., 56а  |  1024,690  |  0,000  |  942,000  |  82,690  |  82,690  |  0,000  |  911,0  |
|  31  | ул. Генерала Маргелова, 17  |  1025,860  |  0,000  |  943,000  |  82,860  |  82,860  |  0,000  |  1117,1  |
|  32  | Рижский пр., 62  |  979,330  |  0,000  |  900,000  |  79,330  |  79,330  |  0,000  |  893,0  |
|  33  | ул. Коммунальная, 44  |  4298,723  |  0,000  |  4117,450  |  181,273  |  181,273  |  0,000  |  5596,0  |
|  34  | ул. Западная, 2  |  2235,730  |  0,000  |  2056,000  |  179,730  |  179,730  |  0,000  |  2492,0  |
|  35  | Рижский пр., 69  |  1606,520  |  0,000  |  1465,900  |  140,620  |  140,620  |  0,000  |  1826,0  |
|  36  | ул. Печорская, 7  |  1026,230  |  0,000  |  944,132  |  82,098  |  82,098  |  0,000  |  1366,0  |
|  37  | ул. Рокоссовского, 7  |  422,820  |  0,000  |  376,400  |  46,420  |  46,420  |  0,000  |  462,4  |
|  38  | ул. Рокоссовского, 9  |  1058,730  |  0,000  |  970,000  |  88,730  |  88,730  |  0,000  |  1072,6  |
|  39  | ул. Рокоссовского, 9а  |  1418,170  |  0,000  |  1304,000  |  114,170  |  114,170  |  0,000  |  1585,6  |
|  40  | ул. Рокоссовского, 1  |  486,196  |  461,885  |  0,000  |  24,311  |  24,311  |  0,000  |  650,00  |
|  41  | ул. Юбилейная, 73  |  1648,800  |  0,000  |  1516,000  |  132,800  |  132,800  |  0,000  |  1912,3  |
|  42  | ул. Коммунальная, 40  |  1287,660  |  0,000  |  1182,000  |  105,660  |  105,660  |  0,000  |  1444,0  |
|  43  | ул. Ижорского батальона, 8  |  650,180  |  0,000  |  590,100  |  60,080  |  60,080  |  0,000  |  581,5  |
|  44  | ул. Ижорского батальона, 37  |  1457,940  |  0,000  |  1340,000  |  117,940  |  117,940  |  0,000  |  1260,0  |
|  45  | ул. А.Алехина, 24  |  792,290  |  0,000  |  728,907  |  63,383  |  63,383  |  0,000  |  684,5  |
|  46  | ул. Ижорского батальона, 35  |  895,800  |  0,000  |  824,136  |  71,664  |  71,664  |  0,000  |  1045,0  |
|  47  | ул. Звездная, 13  |  810,000  |  0,000  |  745,200  |  64,800  |  64,800  |  0,000  |  815,0  |
|  48  | ул. Звездная, 15  |  835,790  |  0,000  |  768,500  |  67,290  |  67,290  |  0,000  |  1025,0  |
|  49  | ул. Труда, 53  |  2249,520  |  0,000  |  2069,500  |  180,020  |  180,020  |  0,000  |  2487,0  |
|  50  | ул. Новоселов, 21  |  652,561  |  0,000  |  619,933  |  32,628  |  32,628  |  0,000  |  836,7  |
|  51  | ул. Алтаева, 12  |  305,308  |  290,043  |  0,000  |  15,265  |  15,265  |  0,000  |  402,00  |
|  52  | ул. Алтаева, 18  |  817,178  |  776,319  |  0,000  |  40,859  |  40,859  |  0,000  |  1016,00  |
| II.  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего  |  4331,440  |  0,000  |  3979,000  |  352,440  |  352,440  |  0,000  |  4172,2  |
|  | в том числе пообъектно:  |
|  1  | проезд от дома N 75 поул. Юбилейной до дома N 41 по Рижскому пр.  |  2229,010  |  0,000  |  2050,500  |  178,510  |  178,510  |  0,000  |  2205,5  |
|  2  | проезд от дома N 47 поул. Труда до дома N 53по ул. Труда (клуб "Спектр")  |  1619,950  |  0,000  |  1490,000  |  129,950  |  129,950  |  0,000  |  1540,0  |
|  3  | междворовой проезд от ул. Новоселов, 48 до ул. Труда, 59  |  482,480  |  0,000  |  438,500  |  43,980  |  43,980  |  0,000  |  426,7  |
| III. | Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  -  |
|  | в том числе пообъектно:  |
|  1  | ул. Л.Поземского, 61, 61а; ул. А.Невского, 1, 3  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  -  |
|  2  | Рижский пр., 14, М.Горького, 35; ул. Конная, 5; ул. Петровская, 20, клуб "Бригантина"  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  -  |
|  3  | пр. Энтузиастов, 3, 5,7; ул. Звездная, 6  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  -  |
|  4  | ул. Юбилейная, 59, 69  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  -  |
| IV.  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий  |  9816,861  |  0,000  |  0,000  | 9816,861  |  0,000  |  0,000  |  -  |
|  V.  | Устройство детских игровых площадок, всего  | 15224,500  |  0,000  |  0,000  | 15224,500 |  0,000  |  0,000  |  7000,0  |
|  | в том числе пообъектно:  |
|  1  | ул. Гагарина, д. 5, 7,7а, 9, 11, 13  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  2  | ул. Я.Фабрициуса, д. 6а, 8 - ул. Гражданская, д. 11  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  3  | ул. Спегальского, д. 8, 10  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  4  | ул. Новгородская, д. 26, 28, микрорайон "Любятово"  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  5  | ул. 23 июля, д. 3 и д.7  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  6  | ул. Энтузиастов, д. 1 - ул. Звездная, д. 2, 4, 6  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  |  200,0  |
|  7  | ул. Инженерная, д. 18  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  8  | Октябрьский пр., д. 23а - Гражданская, д. 8  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  |  200,0  |
|  9  | ул. Карбышева, д. 2 - 4, микрорайон "Псковкирпич"  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  10  | ул. Луговая, д. 3, микрорайон "Лесхоз"  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  11  | ул. Лужская, микрорайон "Белый Мох" |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  12  | район Дома офицеров (вграницах улиц комдива Кирсанова, Молодова)  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  13  | ул. Киселева, д. 18 - Р.Люксембург, д. 19, 23  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  14  | ул. Коммунальная, д. 11  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  15  | ул. Народная, д. 37, 39, 41, 43, 45, 47  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  16  | ул. Юбилейная, д. 57а  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  17  | ул. Достовалова, д. 1  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  18  | ул. Кузбасской дивизии, д. 44 - 46  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  19  | ул. Коммунальная, д. 54, 54а - Западная, д.6, 8  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  20  | ул. Рокоссовского, д. 2, 4, 6, 6а  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  21  | ул. Печорская, д. 1, 1а  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  22  | Рижский пр., д. 83, 83а  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  23  | ул. Юбилейная, д. 93, 93а  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  24  | ул. Юбилейная, д. 60  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  25  | Сквер за гостиницей "Рижская"  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  26  | ул. О.Кошевого, д. 19,21 - Труда, д. 16  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  27  | ул. Ижорского батальона, д. 8  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  28  | ул. Техническая, д. 15 |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  29  | ул. Труда, д. 45 - 47  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  30  | ул. Труда, д. 53  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  31  | ул. Байкова, д. 8, 10,10/11 - ул. Рокоссовского, д. 11  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  32  | Рижский проспект, д. 14, Горького, д. 35 - ул. Конная, д. 5, Петровская, д. 20  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  33  | ул. Стахановская, д. 6, 8 - ул. Я.Фабрициуса, д. 11 - 13  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  34  | ул. Народная, д. 10, 12, 12-а - Рижский пр., д. 22  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  435,094  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |
|  35  | ул. Инженерная, д. 82  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  434,841  |  0,000  |  0,000  |  200,0  |

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение N 3

к долгосрочной целевой программе

"Благоустройство дворовых территорий"

муниципального образования

"Город Псков" на 2011 - 2013 годы

Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования "Город Псков" на 2013 год

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 16.05.2013 N 1079)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | Наименование мероприятий | Объем финанси- рования в 2013 году,тыс. рублей всего  |  в том числе  |  Площадь ремонта,  кв. м  |
| субсидии из феде- рального бюджета  |  субсидии  из областного бюджета  |  бюджет  города,  всего  | в том числе софинан- сирование к субсидиям из феде- рального бюджета  | внебюд- жетные источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|  | Всего:  | 18359,410  | 0,000  | 17441,440  | 917,970  | 917,970  | 0,000  | 13246,55  |
| I.  | Ремонт асфальтобетонногопокрытия дворовых территорий, всего  | 18359,410  | 0,000  | 17441,440  | 917,970  | 917,970  | 0,000  | 13246,55  |
|  | в том числе пообъектно:  |
| 1  | Октябрьский пр., 28  | 789,601  | 0,000  | 750,121  | 39,480  | 39,480  | 0,000  | 735,80  |
| 2  | ул. Советская, 81  | 631,567  | 0,000  | 599,989  | 31,578  | 31,578  | 0,000  | 298,50  |
| 3  | ул. Новоселов, 19  | 1071,792  | 0,000  | 1018,202  | 53,590  | 53,590  | 0,000  | 704,60  |
| 4  | ул. Металлистов, 4, 4а, 6  | 1074,638  | 0,000  | 1020,906  | 53,732  | 53,732  | 0,000  | 1338,30  |
| 5  | ул. Лепешинского, 16  | 826,394  | 0,000  | 785,074  | 41,320  | 41,320  | 0,000  | 543,00  |
| 6  | ул. Красноармейская, 17  | 894,241  | 0,000  | 849,529  | 44,712  | 44,712  | 0,000  | 617,50  |
| 7  | ул. Красноармейская, 19  | 864,566  | 0,000  | 821,338  | 43,228  | 43,228  | 0,000  | 558,50  |
| 8  | ул. Народная, 45  | 845,148  | 0,000  | 802,891  | 42,257  | 42,257  | 0,000  | 652,00  |
| 9  | ул. Киселева, 25  | 1505,159  | 0,000  | 1429,901  | 75,258  | 75,258  | 0,000  | 1112,50  |
| 10  | ул. Красноармейская, 29  | 1797,385  | 0,000  | 1707,516  | 89,869  | 89,869  | 0,000  | 1333,00  |
| 11  | ул. М.Горького, 7  | 1472,066  | 0,000  | 1398,463  | 73,603  | 73,603  | 0,000  | 1091,00  |
| 12  | ул. Юбилейная, 55  | 378,849  | 0,000  | 359,907  | 18,942  | 18,942  | 0,000  | 185,50  |
| 13  | ул. Юбилейная, 69  | 632,818  | 0,000  | 601,177  | 31,641  | 31,641  | 0,000  | 372,50  |
| 14  | ул. Юбилейная, 44  | 1091,345  | 0,000  | 1036,778  | 54,567  | 54,567  | 0,000  | 701,15  |
| 15  | ул. Западная, 12  | 881,940  | 0,000  | 837,843  | 44,097  | 44,097  | 0,000  | 557,00  |
| 16  | ул. Юбилейная, 71  | 1617,773  | 0,000  | 1536,884  | 80,889  | 80,889  | 0,000  | 1084,00  |
| 17  | Сиреневый бульвар, 9  | 908,030  | 0,000  | 862,628  | 45,402  | 45,402  | 0,000  | 600,00  |
| 18  | ул. Текстильная, 10  | 1076,098  | 0,000  | 1022,293  | 53,805  | 53,805  | 0,000  | 761,70  |
| II.  | Ремонт асфальтобетонногопокрытия проездов к дворовым территориям, всего  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,00  |
| III. | Комплексное благоустройство дворовыхтерриторий и проездов к ним, всего  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | -  |
| IV.  | Разработка проектно- сметной документации на благоустройство дворовыхтерриторий  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | -  |
| V.  | Устройство детских игровых площадок, всего  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | -  |

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО