**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 сентября 2011 г. N 1915**

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО**

**СОДЕРЖАНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И**

**РЕКОНСТРУКЦИИ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"**

**НА 2011 - 2013 ГОДЫ"**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E53879sFp0G) Администрации города Пскова

от 26.01.2012 N 190)

На основании [статьи 179](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042D11A1A6C71C737CC5CDB0F87D05E302A8B844E593E651DEF56C374EDs7pDG) Бюджетного кодекса Российской Федерации и [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20A81D90B6475D0D919503432s5pAG) Администрации города Пскова от 15.01.2008 N 42 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Псков", в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042D11A1A6C71C737CD58D90A88D05E302A8B844Es5p9G) Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", [постановлением](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20A80DE0B6875D0D919503432s5pAG) Администрации Псковской области от 23.12.2010 N 529 "Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2011 - 2013 годы", руководствуясь [пунктом 14 статьи 32](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D89D90C6B75D0D9195034325AA00F8234E97C52E4387CsFp6G) Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую [программу](#Par39) "Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы".

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E53879sFp2G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 190)

2. Объемы финансирования долгосрочной целевой [программы](#Par39) "Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E53879sFpDG) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 190)

3. Финансовому управлению Администрации города Пскова (Винт Т.Г.) осуществлять финансирование мероприятий [программы](#Par39) в 2011 году за счет средств бюджета города Пскова на 2011 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Пскова Федорова С.П.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава города Пскова

И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 1 сентября 2011 г. N 1915

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ,**

**КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ,**

**ПАМЯТНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ"**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E53879sFpCG) Администрации города Пскова

от 26.01.2012 N 190)

I. Комплексные меры по содержанию, благоустройству,

капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений,

памятников и памятных знаков на территории муниципального

образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E53878sFp7G) Администрации города Пскова

от 26.01.2012 N 190)

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование программы │Комплексные меры по содержанию, благоустройству, │

│ │капитальному ремонту и реконструкции воинских │

│ │захоронений, памятников и памятных знаков на │

│ │территории муниципального образования "Город │

│ │Псков" на 2011 - 2013 годы" │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E53878sFp6G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 190) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │[Постановление](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20A80DE0B6875D0D919503432s5pAG) Администрации Псковской области от │

│разработки программы │23.12.2010 N 529 "Об утверждении областной │

│ │долгосрочной целевой программы "Комплексные меры │

│ │по содержанию и благоустройству воинских │

│ │захоронений на территории Псковской области на │

│ │2011 - 2013 годы" │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик программы │Администрация города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основные разработчики │Управление городского хозяйства Администрации │

│программы │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель-координатор│Управление городского хозяйства Администрации │

│программы │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители программы │Управление городского хозяйства Администрации │

│ │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи программы│Цель программы: │

│ │- приведение в надлежащее состояние воинских│

│ │захоронений, памятников и памятных знаков,│

│ │увековечивающих память погибших при защите│

│ │Отечества на территории города Пскова, в│

│ │соответствии с требованиями современного│

│ │общества, достойное увековечение памяти погибших│

│ │при защите Отечества. │

│ │Задачи программы: │

│ │- содержание воинских захоронений, памятников и│

│ │памятных знаков участникам Великой Отечественной│

│ │войны; │

│ │- благоустройство и текущий ремонт воинских│

│ │захоронений, памятников и памятных знаков,│

│ │увековечивающих память погибших при защите│

│ │Отечества на территории города Пскова; │

│ │- капитальный ремонт и реконструкция воинских│

│ │захоронений, памятников и памятных знаков,│

│ │увековечивающих память погибших при защите│

│ │Отечества на территории города Пскова │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E53878sFp1G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 190) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые │доля приведенных в надлежащее состояние воинских │

│индикаторы и показатели│захоронений памятников и памятных знаков, │

│ │увековечивающих память погибших при защите │

│ │Отечества, в числе воинских захоронений, │

│ │памятников и памятных знаков, расположенных на │

│ │территории муниципального образования "Город │

│ │Псков" │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы │2011 - 2013 годы │

│реализации программы │ │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень подпрограмм │- │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники │Общий объем финансирования программы (в ценах│

│финансирования │2011 года) составит 33129,117 тыс. руб., в том│

│программы │числе: │

│ │- бюджет города Пскова - 26960,117 тыс. руб.; │

│ │- бюджет Псковской области - 5450 тыс. руб.; │

│ │- внебюджетные источники - 719 тыс. руб. │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E5387BsFp4G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 190) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные │Реализация программы позволит обеспечить: │

│результаты реализации │приведение в надлежащее состояние воинских │

│программы показатели │захоронений, памятников и памятных знаков, │

│социально-экономической│увековечивающих память погибших при защите │

│эффективности │Отечества на территории города Пскова. │

└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

2. Характеристика проблемы, на

решение которой направлена программа

На территории города Пскова в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. В них принимали участие как регулярные части Красной Армии, так и партизанские отряды. В ходе этих сражений, а также в застенках концентрационных лагерей, созданных фашистами в Пскове в годы оккупации, погибло и захоронено свыше 260 тысяч советских граждан.

Достойное увековечивание памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны - вопрос, имеющий особую актуальность для города Пскова, удостоенного почетного звания "Город воинской славы".

По данным государственного учета, представленным Управлением культуры Администрации города Пскова, по состоянию на 1 января 2011 г. на территории города Пскова зарегистрировано 25 воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

Находящиеся на захоронениях надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Выполненные из гипса, цемента, бетона, они за период с момента сооружения обветшали. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Острой является проблема благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

Воинские захоронения являются объектами культурного наследия - памятниками истории. По данным Государственного комитета Псковской области по культуре на территории города Пскова на государственной охране как памятники истории состоят 6 воинских захоронений, из них 6 федерального значения.

Состояние воинских захоронений:

21 воинское захоронение требует текущего ремонта и 10 воинских захоронений и памятных знаков - капитального ремонта;

2 воинских захоронения требуют замены плит с указанными на них фамилиями.

Расходы на восстановление, текущий и капитальный ремонты, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат.

Проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по сохранности, благоустройству и капитальному ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова, должны решаться программно-целевыми методами.

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель - кардинальное изменение ситуации с содержанием воинских захоронений, памятников и памятных знаков, сложившейся в городе Пскове. Совместными усилиями всех заинтересованных структур, программными методами планируется снять острые проблемы по содержанию и благоустройству воинских захоронений, расположенных на территории Пскова, изменить отношение руководителей различных уровней, общественности и жителей города Пскова к вопросам увековечения памяти погибших за Отечество.

3. Основные цели и задачи программы

Целью программы является приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова, в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение следующих задач:

1) содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны;

2) благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова;

3) капитальный ремонт и реконструкция воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E5387BsFp0G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 190)

Таблица 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E5387BsFp2G) Администрации города Пскова

от 26.01.2012 N 190)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Базовый  год  (2011) | Прогнозные данные  реализации программы  по годам | | |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков | шт. | 11 | 11 | 18 | 21 |
| Капитальный ремонт и реконструкция воинских захоронений, памятников и памятных знаков | шт. | 2 | 2 | 3 | 5 |

4. Перечень программных мероприятий

[Перечень](#Par250) мероприятий программы с указанием сроков, финансовых ресурсов и ожидаемых результатов реализации программы представлен в приложении к настоящей программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Выполнение намеченных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета города Пскова и областного бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Планируется выделение средств на реализацию программы в соответствии со следующей таблицей.

Таблица 2

Объем средств, выделяемых на реализацию программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E5387AsFp7G) Администрации города Пскова

от 26.01.2012 N 190)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники   финансирования | Всего | В том числе по годам | | |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего | 33129,117 | 4677,117 | 8902 | 19550 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5450 | 1300 | 1750 | 2400 |
| бюджет города Пскова | 26960,117 | 2658,117 | 7152 | 17150 |
| внебюджетные источники | 719 | 719 | 0 | 0 |

6. Механизм реализации программы

1. Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий программы, ведущих к достижению намеченных целей в соответствии с действующим законодательством.

2. Исполнитель-координатор программы осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации программы, а также осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств.

3. Исполнитель-координатор программы несет ответственность за реализацию целевой программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации программы, а также определяет механизм частно-государственного партнерства и реализации инвестиционных проектов в рамках реализации программных мероприятий.

4. Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Программы.

7. Оценка социально-экономической и

экологической эффективности программы

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы в городе Пскове: улучшение внешнего облика города Пскова, его привлекательности для внутрироссийского и международного туризма на территории города Пскова путем приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

Реализация программы направлена на достижение следующих результатов:

1) приведение в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Псков

В результате реализации программы к концу 2013 года предполагается решить проблемы, связанные с ремонтом и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории города Пскова.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Комплексные меры по содержанию, благоустройству,

капитальному ремонту и реконструкции воинских

захоронений, памятников и памятных знаков

на территории муниципального образования

"Город Псков" на 2011 - 2013 годы"

Перечень

программных мероприятий долгосрочной целевой

программы "Комплексные меры по содержанию, благоустройству,

капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений,

памятников и памятных знаков на территории муниципального

образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002CCF37C202D20D83D90C6F75D0D9195034325AA00F8234E97C52E5387AsFpCG) Администрации города Пскова

от 26.01.2012 N 190)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные мероприятия,  обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Ожидаемый   результат  реализованных  мероприятий   программы |
| всего | | | в том числе: | | | | | | |
| Областной  бюджет | Бюджет   города   Пскова | Внебюд-  жетные  средства | 2011 г. | | | 2012 г. | | 2013 г. | |
| Областной  бюджет | Бюджет   города   Пскова | Внебюд-  жетные  средства | Областной  бюджет | Бюджет города Пскова | Областной  бюджет | Бюджет города Пскова |
| 1. | Содержание воинских захоронений,  памятников и памятных знаков  участникам Великой Отечественной  войны: | Управление  городского  хозяйства  Администрации города Пскова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сохранение  целостности  конструкций,  поддержание  памятников и  территорий в  надлежащем  состоянии |
| 1) | Братское кладбище воинов  Советской Армии - 10 одиночных  могил 1944 год (Плехановский  посад, Дмитриевское кладбище) |  | - | 66 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | 24 |  |
| 2) | Братская могила 30 тысяч жертв  немецко-фашистских захватчиков  1941 - 1944 г.г. (ул.  Коммунальная, Мироносицкое  кладбище) |  | - | 66 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | 24 |  |
| 3) | Братская могила 50 тысяч  советских граждан, погибших от  рук гитлеровских фашистов в годы  Великой Отечественной войны (ул.  Железнодорожная, "Пески") |  | - | 637 | - | - | 197 | - | - | 210 | - | 230 |  |
| 4) | Братская могила 65 тысяч  советских воинов, погибших в  фашистском концлагере 1941 - 1944 г.г. (п. Кресты, Крестовское  шоссе) |  | - | 1022 | - | - | 312 | - | - | 340 | - | 370 |  |
| 5) | Братское кладбище Советских  воинов, погибших при освобождении города Пскова в 1944 году (п.  Кресты, Крестовский лес, Малое  Крестовское кладбище) |  | - | 215 | - | - | 65 | - | - | 70 | - | 80 |  |
| 6) | Братское кладбище советских  воинов, погибших при освобождении города Пскова в 1944 году (п.  Кресты, Крестовский лес, Большое  Крестовское кладбище) |  | - | 414 | - | - | 127 | - | - | 137 | - | 150 |  |
| 7) | Братское кладбище 392 воинов  Советской Армии, погибших при  освобождении города Пскова от  немецко-фашистских захватчиков в  1944 году (ул. Юбилейная) |  | - | 607 | - | - | 187 | - | - | 200 | - | 220 |  |
| 8) | Братское захоронение на  территории бывшего кожевенного  завода. Захоронено более 2500  советских военнопленных и мирных  граждан - 1941 - 1944 г.г.  (Салотопка, район ст. Березка,  ул. Луговая) |  | - | 66 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | 24 |  |
| 9) | Воинское захоронение в сквере  "Павших борцов" (на пересечении  улиц Кузнецкой и К.Маркса) |  | - | 136 | - | - | 41 | - | - | 45 | - | 50 |  |
| 10) | Памятный знак на месте концлагеря "Лазарет" (Ольгинская наб., у  школы N 7) |  | - | 66 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | 24 |  |
| 11) | Мемориал - воинам Псковского  гарнизона и псковичам,  погибшим при выполнении боевых и  специальных задач во второй пол.  ХХ столетия (ул. Комдива  Кирсанова, сквер возле  Гарнизонного Дома офицеров) |  | - | 780 | - | - | 240 | - | - | 260 | - | 280 |  |
| 12) | Памятный знак работникам  Псковского льнокомбината,  погибшим в Великой Отечественной  войне (ул. Л.Поземского, д. 108) |  | - | 105 | - | - | 30 | - | - | 35 | - | 40 |  |
| 13) | Памятный знак "Летчикам - первым  героям Советского Союза в годы  Великой Отечественной войны" (п.  Кресты, Ленинградское шоссе) |  | - | 90,7 | - | - | 25,7 | - | - | 30 | - | 35 |  |
| 14) | Памятный знак "Экипажу Гудина"  (п. Кресты, Ленинградское шоссе) |  | - | 330 | - | - | 100 | - | - | 110 | - | 120 |  |
| 15) | Памятник в честь 300-летия  обороны Пскова от войск Стефана  Батория (сквер на площади Победы) |  | - | 66 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | 24 |  |
| 16) | Памятный знак Псковским  партизанам (площадь Победы) |  | - | 195 | - | - | 60 | - | - | 65 | - | 70 |  |
| 17) | Памятный знак на месте первых  боев II-го краснознаменного полка Красной Армии в 1918 году (п.  Череха, правый берег реки Черехи) |  | - | 66 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | 24 |  |
| 18) | Монумент в честь первых побед  Красной Армии в 1918 году (п.  Кресты) |  | - | 1568 | - | - | 468 | - | - | 500 | - | 600 |  |
| 19) | Мемориал "Огонь Вечной славы" -  Могила неизвестного солдата  (площадь Победы) |  | - | 245 | - | - | 75 | - | - | 80 | - | 90 |  |
| 20) | Памятник погибшим революционерам  в годы Гражданской войны  (Дмитриевское кладбище) |  | - | 150 | - | - | 45 | - | - | 50 | - | 55 |  |
| 21) | Памятник погибшим летчикам в 1974 г. (кладбище "Орлецы-1") |  | - | 3,417 | - | - | 0,417 | - | - | 1 | - | 2 |  |
| 22) | Памятный знак сотрудникам  внутренних дел Псковской области, погибшим в годы ВОВ и при  исполнении служебного долга в  мирное время (Октябрьский пр.) |  | - | 780 | - | - | 240 | - | - | 260 | - | 280 |  |
| 23) | Монумент "Танк Т-34" (128  Стрелковой дивизии) |  | - | 165 | - | - | 60 | - | - | 35 | - | 70 |  |
| 24) | Могила участника Великой  Отечественной войны, Почетного  гражданина города Пскова Минина  Михаила Петровича (1922 - 2008)  (кладбище "Орлецы-3") |  | - | 66 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | 24 |  |
|  | Итого: |  | - | 7905,117 | - | - | 2413,117 | - | - | 2582 | - | 2910 |  |
| 2. | Благоустройство и текущий ремонт  воинских захоронений, памятников  и памятных знаков,  увековечивающих память погибших  при защите Отечества на  территории города Пскова: | Управление  городского  хозяйства  Администрации города Пскова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется  произвести  текущий  ремонт в  2011 году  - 11 воинских захоронений;  в 2012 году  - 18  воинских  захоронений;  в 2013 году  - 21  воинского  захоронения |
| 1) | Братское кладбище воинов  Советской Армии - 10 одиночных  могил 1944 год (Плехановский  посад, Дмитриевское кладбище) |  | - | 100 | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 |  |
| 2) | Братская могила 30 тысяч жертв  немецко-фашистских захватчиков  1941 - 1944 г.г. (ул.  Коммунальная, Мироносицкое  кладбище) |  | - | 25 | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 10 | - | 15 |  |
| 3) | Братская могила 50 тысяч  советских граждан, погибших от  рук гитлеровских фашистов в годы  Великой Отечественной войны (ул.  Железнодорожная, "Пески") |  | - | 140 | 54,5 | - | - | 54,5 | - | 60 | - | 80 |  |
| 4) | Братская могила 65 тысяч  советских воинов, погибших в  фашистском концлагере 1941 - 1944 г.г. (п. Кресты, Крестовское  шоссе) |  | - | 350 | - | - | - | - | - | 150 | - | 200 |  |
| 5) | Братское кладбище Советских  воинов, погибших при освобождении города Пскова в 1944 году (п.  Кресты, Крестовский лес, Малое  Крестовское кладбище) |  | - | 140 | 140 | - | - | 140 | - | 60 | - | 80 |  |
| 6) | Братское кладбище советских  воинов, погибших при освобождении города Пскова в 1944 году (п.  Кресты, Крестовский лес, Большое  Крестовское кладбище) |  | - | 180 | 130 | - | - | 130 | - | 80 | - | 100 |  |
| 7) | Братское кладбище 392 воинов  Советской Армии, погибших при  освобождении города Пскова от  немецко-фашистских захватчиков в  1944 году (ул. Юбилейная) |  | - | 400 | 142 | - | - | 142 | - | 250 | - | 150 |  |
| 8) | Братское захоронение на  территории бывшего кожевенного  завода. Захоронено более 2500  советских военнопленных и мирных  граждан - 1941 - 1944 г.г.  (Салотопка, район ст. Березка,  ул. Луговая) |  | - | 65 | 17 | - | - | 17 | - | 25 | - | 40 |  |
| 9) | Воинское захоронение в сквере  "Павших борцов" (на пересечении  улиц Кузнецкой и К.Маркса) |  | - | 240 | 105 | - | - | 105 | - | 120 | - | 120 |  |
| 10) | Памятный знак на месте концлагеря "Лазарет" (Ольгинская наб.,  у школы N 7) |  | - | 100 | 4 | - | - | 4 | - | 50 | - | 50 |  |
| 11) | Мемориал - воинам Псковского  гарнизона и псковичам, погибшим  при выполнении боевых и  специальных задач во второй пол.  ХХ столетия (ул. Комдива  Кирсанова, сквер возле  Гарнизонного Дома офицеров) |  | - | 200 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |  |
| 12) | Памятный знак работникам  Псковского льнокомбината,  погибшим в Великой Отечественной  войне (ул. Л.Поземского, д. 108) |  | - | 100 | 45 | - | - | 45 | - | 50 | - | 50 |  |
| 13) | Памятный знак "Летчикам - первым  героям Советского Союза в годы  Великой Отечественной войны" (п.  Кресты, Ленинградское шоссе) |  | - | 45 | 6 | - | - | 6 | - | 15 | - | 30 |  |
| 14) | Памятник в честь 300-летия  обороны Пскова от войск Стефана  Батория (сквер на площади Победы) |  | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |  |
| 15) | Памятный знак Псковским  партизанам (площадь Победы) |  | - | 25 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 |  |
| 16) | Памятный знак на месте первых  боев II-го краснознаменного полка Красной Армии в 1918 году (п.  Череха, правый берег реки Черехи) |  | - | 70 | - | - | - | - | - | 20 | - | 50 |  |
| 17) | Монумент в честь первых побед  Красной Армии в 1918 году (п.  Кресты) |  | - | 1800 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1000 |  |
| 18) | Мемориал "Огонь Вечной славы" -  Могила неизвестного солдата  (площадь Победы) |  | - | 640 | 71 | - | - | 71 | - | 300 | - | 340 |  |
| 19) | Памятник погибшим революционерам  в годы Гражданской войны  (Дмитриевское кладбище) |  | - | 400 | - | - | - | - | - | 280 | - | 120 |  |
| 20) | Памятник погибшим летчикам в 1974 г. (кладбище "Орлецы-1") |  | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |  |
| 21) | Монумент "Танк Т-34" (128  Стрелковой дивизии) |  | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |  |
|  | Итого: |  | - | 5660 | 719 | - | - | 719 | - | 2420 | - | 3240 |  |
| 3. | Капитальный ремонт или  реконструкция воинских  захоронений, памятников и  памятных знаков, увековечивающих  память погибших при защите  Отечества на территории города  Пскова: | Управление  городского  хозяйства  Администрации города Пскова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В 2011 году  планируется  произвести  капитальный  ремонт 1  воинского  захоронения  и  реконструкцию 1 воинского  захоронения;  в 2012 году  -  капитальный  ремонт 3  воинских  захоронений;  в 2013 году  -  капитальный  ремонт 5  воинских  захоронений. |
| 1) | Братское кладбище воинов  Советской Армии - 10 одиночных  могил 1944 год (Плехановский  посад, Дмитриевское кладбище) -  капитальный ремонт |  | 500 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |  |
| 2) | Братская могила 30 тысяч жертв  немецко-фашистских захватчиков  1941 - 1944 г.г. (ул.  Коммунальная, Мироносицкое  кладбище) - капитальный ремонт |  | 750 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - |  |
| 3) | Братская могила 50 тысяч  советских граждан, погибших от  рук гитлеровских фашистов в годы  Великой Отечественной войны (ул.  Железнодорожная, "Пески") -  реконструкция |  | 1300 | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4) | Братская могила 65 тысяч  советских воинов, погибших в  фашистском концлагере 1941 - 1944 г.г. (п. Кресты, Крестовское  шоссе) - капитальный ремонт |  | 500 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |  |
| 5) | Братское кладбище Советских  воинов, погибших при освобождении города Пскова в 1944 году (п.  Кресты, Крестовский лес, Малое  Крестовское кладбище) -  капитальный ремонт |  | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - |  |
| 6) | Братское кладбище 392 воинов  Советской Армии, погибших  при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в  1944 году (ул. Юбилейная) -  капитальный ремонт |  | 500 | 1150 | - | - | - | - | - | 150 | 500 | 1000 |  |
| 7) | Воинское захоронение в сквере  "Павших борцов" (на пересечении  улиц Кузнецкой и К.Маркса) -  капитальный ремонт |  | - | 2200 | - | - | - | - | - | 200 | - | 2000 |  |
| 8) | Мемориал - воинам Псковского  гарнизона и псковичам, погибшим  при выполнении боевых и  специальных задач во второй пол.  ХХ столетия (ул. Комдива  Кирсанова, сквер возле  Гарнизонного Дома офицеров) -  капитальный ремонт |  | - | 245 | - | - | 245 | - | - | - | - | - |  |
| 9) | Мемориал "Огонь Вечной славы" -  Могила неизвестного солдата  (площадь Победы) - капитальный  ремонт |  | - | 9800 | - | - | - | - | - | 1800 | - | 8000 | В 2012 году  проектные  работы |
| 10) | Памятный знак на месте концлагеря "Шталаг-372" (ул. Юбилейная) -  капитальный ремонт |  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |  |
|  | Итого: |  | 5450 | 13395 | - | 1300 | 245 | - | 1750 | 2150 | 2400 | 11000 |  |
|  | Всего: |  | 5450 | 26960,117 | 719 | 1300 | 2658,117 | 719 | 1750 | 7152 | 2400 | 17150 |  |

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО