**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 3 марта 2011 г. N 326**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" В 2011 - 2013 ГОДАХ**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 26.01.2012 [N 189](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD4767181F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j0G), от 09.07.2012 [N 1979](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD2717484F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j0G),

от 15.01.2013 [N 8](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j0G))

В целях улучшения санитарного состояния и внешнего облика города Пскова, защиты окружающей среды и населения города Пскова от негативного воздействия отходов производства и потребления, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163F55A9321C861BE33ADA929D37D20DEAB245DE534j6G) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163F55A9321C861BE34A4A829D67D20DEAB245DE534j6G) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", [постановлением](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22ED2717382F47F00B24FF9EA35j2G) Псковской городской Думы от 06.07.2001 N 485 "О Правилах обращения с отходами производства и потребления на территории города Пскова", руководствуясь [п. 1 статьи 179](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163F55A9321C861BE35ACAB2ED07D20DEAB245DE546F3BD15EE8110F0B630j8G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьями 32](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDE747285F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D0BF835j5G) и [34](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDE747285F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784C02F835j3G) Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую [программу](#Par32) "Чистый город" муниципального образования "Город Псков" в 2011 - 2013 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования долгосрочной целевой [программы](#Par32) "Чистый город" муниципального образования "Город Псков" в 2011 - 2013 годах определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год.

3. Финансовому управлению Администрации города Пскова (Винт Т.Г.) осуществлять финансирование мероприятий [программы](#Par32) в 2011 году за счет средств бюджета города Пскова на 2011 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Пскова Федорова С.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 3 марта 2011 г. N 326

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"ЧИСТЫЙ ГОРОД" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**"ГОРОД ПСКОВ" НА 2011 - 2013 Г.Г.**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 26.01.2012 [N 189](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD4767181F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j0G), от 09.07.2012 [N 1979](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD2717484F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j0G),

от 15.01.2013 [N 8](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j0G))

1. Паспорт долгосрочной целевой программы "Чистый город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 г.г.

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование программы │Долгосрочная целевая программа "Чистый город" │

│ │муниципального образования "Город Псков" на 2011 │

│ │- 2013 годы (далее - Программа) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │1. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163F55A9321C861BE34A4A829D67D20DEAB245DE534j6G) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О │

│разработки программы │санитарно-эпидемиологическом благополучии │

│ │населения". │

│ │2. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163F55A9321C861BE33ADA929D37D20DEAB245DE534j6G) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об │

│ │охране окружающей среды". │

│ │3. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163F55A9321C861BE33ADA92AD17D20DEAB245DE534j6G) от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об │

│ │отходах производства и потребления". │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик программы │Администрация города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основные разработчики │Управление городского хозяйства Администрации │

│программы │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель-координатор│Управление городского хозяйства Администрации │

│программы │города Пскова │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители программы │Управление городского хозяйства Администрации │

│ │города Пскова; │

│ │Комитет правового обеспечения и кадровой работы │

│ │Администрации города Пскова; │

│ │ООО "АСПО"; │

│ │ФГУ "Центр лабораторного анализа и технических │

│ │измерений по Северо-Западному федеральному │

│ │округу" │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j2G) Администрации города Пскова от 15.01.2013 N 8) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Цели программы │- улучшение санитарного состояния и внешнего │

│ │облика города Пскова; │

│ │- защита окружающей среды и населения города │

│ │Пскова от негативного воздействия отходов │

│ │производства и потребления; │

│ │- уменьшение затрат, направленных на ликвидацию │

│ │последствий загрязнения окружающей среды. │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи программы │- разработка нормативно-правовых документов,│

│ │регламентирующих обращение с отходами на│

│ │территории города Пскова; │

│ │- разработка проекта "Генеральная схема│

│ │санитарной очистки города Пскова"; │

│ │- проведение работ по уборке и вывозу снега; │

│ │- проведение работы по созданию муниципальной│

│ │системы управления отходами; │

│ │- разработка механизма первоначальной сортировки│

│ │ТБО и опасных отходов на стадии их сбора на│

│ │территории индивидуальной жилой застройки и│

│ │дворовых территориях; │

│ │- выявление мест образования несанкционированных│

│ │свалок бытового мусора на территориях│

│ │индивидуальной жилой застройки, городских│

│ │кладбищ, городских лесов и других объектах│

│ │внешнего благоустройства города Пскова; │

│ │- паспортизация отходов и установление их│

│ │лимитов; │

│ │- строительство необходимого количества│

│ │контейнерных площадок для сбора ТБО и│

│ │крупногабаритных отходов с оформлением паспорта│

│ │площадки и приобретение контейнеров для вывоза│

│ │мусора; │

│ │- приобретение и установка заглубленных│

│ │контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на│

│ │территории города Пскова; │

│ │- установка новых остановочных навесов; │

│ │- установка бетонных урн на территории города│

│ │Пскова; │

│- абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD2717484F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j2G) Администрации города Пскова от│

│09.07.2012 N 1979; │

│ │- организация сбора и вывоза вторичного сырья с│

│ │территории муниципального образования "Город│

│ │Псков"; │

│ │- разработка проектно-сметной документации на│

│ │контейнерные площадки под заглубленные контейнеры│

│(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35jDG) Администрации города Пскова от 15.01.2013│

│N 8) │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD4767181F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FD35j2G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 189) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые │Изменение значений целевых индикаторов и│

│индикаторы и │показателей к концу 2013 года: │

│показатели │- ликвидация несанкционированных свалок - 34668│

│ │м3; │

│ │- вывоз мусора контейнерным способом - 26963 м3; │

│ │- строительство контейнерных площадок - 100 шт.; │

│ │- приобретение контейнеров для вывоза мусора на│

│ │объектах внешнего благоустройства - 150 шт.; │

│ │- установка новых остановочных навесов - 22 шт.; │

│ │- установка бетонных урн - 600 шт.; │

│ │- приобретение и установка заглубленных│

│ │контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на│

│ │территории города Пскова - 1 шт. │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FC35j5G) Администрации города Пскова от 15.01.2013 N 8) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы │Общий срок реализации долгосрочной целевой │

│реализации программы │программы - с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2013│

│ │г. │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники │Общий объем финансирования программы (в ценах│

│финансирования │2010 года) составит 127282,73 тыс. руб., в том│

│программы │числе: │

│ │- бюджет города Пскова - 123112,73 тыс. руб.; │

│ │- внебюджетные источники - 4170 тыс. руб. │

│(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FC35jDG) Администрации города Пскова от 15.01.2013 N 8) │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные │1) улучшение экологической и санитарно- │

│результаты реализации │эпидемиологической обстановки на территории │

│программы │города Пскова путем снижения уровней загрязнения │

│ │почв отходами; │

│ │2) эффективность управления в сфере обращения с │

│ │отходами; │

│ │3) улучшение внешнего облика города Пскова, его │

│ │привлекательности для внутрироссийского и │

│ │международного туризма; │

│ │4) вовлечение внебюджетных инвестиций в процесс │

│ │обращения отходов │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Показатели оценки │Социальная эффективность Программы будет │

│эффективности │выражена: │

│мероприятий Программы │- в создании более комфортных и безопасных │

│ │условий проживания граждан; │

│ │- в улучшении внешнего облика муниципального │

│ │образования. │

└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Взаимоотношения с населением

Взаимоотношения с населением в сфере обращения твердых отходов возникают в процессе вывоза отходов потребления с городского жилищного фонда, который условно можно разделить на две части:

- вывоз отходов потребления из малоэтажного жилого фонда, в том числе индивидуальных жилых домов с низким уровнем благоустройства;

- вывоз отходов потребления из многоквартирных зданий с коммунальной инфраструктурой.

На сегодняшний день основная часть жителей индивидуальных жилых домов не имеет заключенных договоров с организациями, занимающимися вывозом отходов. Образовавшиеся отходы складируются вблизи индивидуальных жилых домов или у обочины дорог, вследствие чего образуются несанкционированные свалки.

Взаимоотношения с организациями торговой и социальной сфер

Организации и предприятия, не заключившие договоры, накапливают свои отходы в расположенных поблизости контейнерах, предназначенных для обслуживания населения. Некоторые же помещают свои отходы на тротуарах или прилегающих зонах, откуда они затем вывозятся.

Система сбора твердых бытовых отходов в городе нуждается в установке современных и отвечающих эстетическим требованиям контейнерных площадок. Программой предусмотрено строительство 600 новых контейнерных площадок и приобретение 600 контейнеров для вывоза мусора в районе индивидуальной жилой застройки. Недостаток контейнеров и контейнерных площадок приводит к размещению населением отходов непосредственно на земле.

Размещение отходов

Размещение отходов, образующихся в городе Пскове, осуществляется на территории городского полигона. На полигоне осуществляются прием, размещение, трамбовка отходов. Этот процесс осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой. Все эти осложнения - результат недостаточной технической оснащенности полигона.

Несанкционированное размещение отходов

За последние годы на различных участках территории города Пскова образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации города к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест, специально отведенных для их складирования. Данные правоотношения будут урегулированы в новой редакции [Правил](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22DD172778BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FC35j4G) благоустройства города Пскова.

Сложившаяся в городе Пскове ситуация в области сбора, образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения города Пскова.

Согласно официальным данным (статистическая отчетность [формы 2-ТП](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163F55A9321C861BE30A5A62EDF7D20DEAB245DE546F3BD15EE8113F4BF087934j8G) (отходы)) в 2009 году на территории города Пскова образовалось 456 тыс. м3 (100 тыс. тонн) ТБО.

В настоящее время в городе Пскове отсутствует корректная учетная политика в сфере обращения с отходами. Отсутствуют достоверные нормы образования ТБО, для многих предприятий и организаций не установлены или не соответствуют действительности нормативы образования и лимиты на размещение отходов производства и потребления. Результатом является отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на предприятиях, в целом по городу Пскову. Значительная часть контейнерных площадок нуждается в реконструкции.

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является прямой причиной различных натуральных ущербов, денежная оценка которых определяет экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды.

Значительные объемы образования отходов, низкий уровень их переработки и неудовлетворительное состояние мест их сбора свидетельствуют о том, что для повышения эффективности управления отходами необходимо создать в городе Пскове эффективную, организованную органами исполнительной власти систему управления отходами. В настоящее время управление отходами в городе Пскове осуществляется на основе разрозненных мероприятий, главным образом в виде реакции на аварийное загрязнение отходами городских территорий.

Для разработки комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации и переработки отходов на территории города Пскова необходимо иметь Генеральную схему очистки города.

Проведенный анализ состояния сферы обращения с отходами в городе Пскове показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его нормативно-правовом обеспечении, техническом обслуживании и т.д. Проблема обращения с отходами производства и потребления в городе Пскове является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации Программы.

3. Основные цели и задачи программы

3.1. Целями программы являются:

3.1.1. улучшение санитарного состояния и внешнего облика города Пскова;

3.1.2. защита окружающей среды и населения города Пскова от негативного воздействия отходов производства и потребления;

3.1.3. уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды.

3.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих обращение с отходами на территории города Пскова;

3.2.2. разработка проекта "Генеральная схема санитарной очистки города Пскова";

3.2.3. проведение работ по уборке и вывозу снега;

3.2.4. проведение работы по созданию муниципальной системы управления отходами;

3.2.5. разработка механизма первоначальной сортировки ТБО и опасных отходов на стадии их сбора на территории индивидуальной жилой застройки и дворовых территориях;

3.2.6. выявление мест образования несанкционированных свалок бытового мусора на территориях индивидуальной жилой застройки, городских кладбищ, городских лесов и других объектах внешнего благоустройства города Пскова;

3.2.7. паспортизация отходов и установление их лимитов;

3.2.8. строительство необходимого количества контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов с оформлением паспорта площадки и приобретение контейнеров для вывоза мусора;

3.2.9. приобретение и установка заглубленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на территории города Пскова;

3.2.10. установка новых остановочных навесов;

3.2.11. установка бетонных урн на территории города Пскова;

3.2.12. исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FF35j7G) Администрации города Пскова от 15.01.2013 N 8;

3.2.13. организация сбора и вывоза вторичного сырья с территории муниципального образования "Город Псков";

(п. 3.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD4767181F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FE35j1G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 189)

3.2.14. разработка проектно-сметной документации на контейнерные площадки под заглубленные контейнеры.

(пп. 3.2.14 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FF35j6G) Администрации города Пскова от 15.01.2013 N 8)

Таблица 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FF35j0G) Администрации города Пскова

от 15.01.2013 N 8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Базовый год  (2010) | Прогнозные данные  реализации Программы по  годам | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | Итого за 2011 -  2013 |
| Строительство контейнерных  площадок | шт. | - | - | - | 100 | 100 |
| Ликвидация  несанкционированных свалок | м3 | 5400 | 16351 | 5554 | 12763 | 34668 |
| Вывоз мусора контейнерным  способом | м3 | - | - | 3563 | 23400 | 26963 |
| Приобретение контейнеров для вывоза мусора на объектах  внешнего благоустройства | шт. | - | 50 | - | 100 | 150 |
| Установка бетонных урн на  территории города Пскова | шт. | - | - | - | 600 | 600 |
| Приобретение и установка  заглубленных контейнеров для сбора  твердых бытовых отходов | шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Установка новых остановочных навесов | шт. | - | 12 | - | 10 | 22 |

4. Перечень программных мероприятий

[Перечень](#Par331) программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов и источников финансирования изложен в приложении к настоящей программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD4767181F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02F835j2G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 189)

Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 127282,73 тыс. руб.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FE35j0G) Администрации города Пскова от 15.01.2013 N 8)

Таблица 2

Распределение источников финансирования между бюджетами

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FE35j3G) Администрации города Пскова

от 15.01.2013 N 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. | | | |
| Всего: | 2011 | 2012 | 2013 |
| бюджет города Пскова | 123112,73 | 11284,03 | 16789,9 | 95038,8 |
| инвестиционные денежные средства | 4170 | 0 | 3170 | 1000 |
| Итого: | 127282,73 | 11284,03 | 19959,9 | 96038,8 |

[Перечень](#Par331) мероприятий и источники финансирования на их реализацию представлены в приложении к настоящей программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CD4767181F47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02FB35j6G) Администрации города Пскова от 26.01.2012 N 189)

6. Механизм реализации программы

1. Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий программы, ведущие к достижению намеченных целей в соответствии с действующим законодательством.

2. Исполнитель-координатор программы осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации программы, а также осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств.

3. Исполнитель-координатор программы несет ответственность за реализацию целевой программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации программы, а также определяет механизм частно-государственного партнерства и реализации инвестиционных проектов в рамках реализации программных мероприятий.

4. Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Программы.

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы в городе Пскове: улучшение внешнего облика города Пскова, его привлекательности для внутрироссийского и международного туризма, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Пскова путем снижения уровней загрязнения почв отходами;

эффективность управления в сфере обращения с отходами.

Реализация программы направлена на достижение следующих результатов:

1) Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Пскова путем снижения уровней загрязнения почв отходами;

2) Внедрение современных систем обращения с отходами потребления;

3) Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения;

4) Улучшение внешнего облика города Пскова, его привлекательности для внутрироссийского и международного туризма;

5) Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Пскова;

6) Привлечение внебюджетных инвестиций в процесс обращения отходов.

Социальная эффективность Программы будет выражена в создании более комфортных и безопасных условий проживания граждан, в улучшении внешнего облика города Пскова.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Чистый город" муниципального

образования "Город Псков"

на 2011 - 2013 годы

Перечень

программных мероприятий долгосрочной целевой

программы "Чистый город" муниципального образования

"Город Псков" на 2011 - 2013 годы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=17FB94382168F3689163EB57854D9569BE3BF2A22CDF76718BF47F00B24FF9EA52A1D851B0B209784D02F935j4G) Администрации города Пскова

от 15.01.2013 N 8)

┌───┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Срок │ Исполнитель │ Источник │ Объем финансирования (тыс. руб.) │

│п/п│ мероприятий │исполнения│ │финансирования├─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│ │ │ │ │ │ всего │2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│1. │Разработка нормативно-│2011 - │Управление │- │- │- │- │- │

│ │правовых документов,│2013 г.г. │городского │ │ │ │ │ │

│ │регламентирующих │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │обращение с отходами на│ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │территории города│ │города Пскова, │ │ │ │ │ │

│ │Пскова: │ │Комитет правового│ │ │ │ │ │

│ │ │ │обеспечения и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │кадровой работы │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│1) │Разработка и утверждение│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковской городской│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Думой Правил│ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства города │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова │ │ │ │ │ │ │ │

│2) │Разработка правовых│ │ │ │ │ │ │ │

│ │механизмов для│ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации утилизации│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ТБО и опасных отходов│ │ │ │ │ │ │ │

│ │из: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- жилого фонда; │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- промышленных и│ │ │ │ │ │ │ │

│ │торговых объектов; │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- объектов прочего│ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства; │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- общественных мест,│ │ │ │ │ │ │ │

│ │находящихся в│ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной зоне│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ответственности; │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- иных территорий города│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова. │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│2. │Разработка проекта│2011 - │Управление │Бюджет города │1170 │300 │870 │- │

│ │"Генеральная схема│2013 г.г. │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │санитарной очистки│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова". │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│3. │Проведение работ по│ │ │ │ │ │ │ │

│ │уборке и вывозу снега: │ │ │ │ │ │ │ │

│1) │Содержание площадок для │2011 - │Управление │Бюджет города │19720,7 │2900 │8514,1 │8306,6 │

│ │складирования снега│2013 г.г. │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │(снежные свалки) │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│2) │Уборка и вывоз снега │2013 г. │Управление │Бюджет города │50000 │- │- │50000 │

│ │ │ │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│4. │Проведение работы по│2011 - │Управление │- │- │- │- │- │

│ │созданию муниципальной│2013 г.г. │городского │ │ │ │ │ │

│ │системы управления│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │отходами: │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │- Создание│ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│ │информационной базы│ │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйствующих субъектов│ │ │ │ │ │ │ │

│ │и владельцев│ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных жилых│ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов, имеющих и не│ │ │ │ │ │ │ │

│ │имеющих заключенные│ │ │ │ │ │ │ │

│ │договоры на вывоз и│ │ │ │ │ │ │ │

│ │размещение отходов со│ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированными │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациями │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│5. │Разработка механизма│2011 - │Управление │- │- │- │- │- │

│ │первоначальной │2013 г.г. │городского │ │ │ │ │ │

│ │сортировки ТБО и опасных│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │отходов на стадии их│ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │сбора на территории│ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальной жилой│ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройки и дворовых│ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориях │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│6. │Выявление мест│2011 - │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │2013 г.г. │ │ │ │ │ │ │

│ │несанкционированных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свалок бытового мусора│ │ │ │ │ │ │ │

│ │на территориях│ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальной жилой│ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройки, городских│ │ │ │ │ │ │ │

│ │кладбищ, городских лесов│ │ │ │ │ │ │ │

│ │и других объектах│ │ │ │ │ │ │ │

│ │внешнего благоустройства│ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1) │Определение мест│2011 - │Управление │- │- │- │- │- │

│ │образования │2013 г.г. │городского │ │ │ │ │ │

│ │несанкционированных │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │свалок бытового мусора │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова, │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ООО "АСПО" │ │ │ │ │ │

│2) │Ликвидация │2011 - │Управление │Бюджет города │15611 │7000 │2611 │6000 │

│ │несанкционированных │2013 г.г. │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │свалок │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова, │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ООО "АСПО" │ │ │ │ │ │

│3) │Вывоз мусора│2012 - │Управление │Бюджет города │12675,1 │- │1675,1 │11000 │

│ │контейнерным способом │2013 г.г. │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова, │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ООО "АСПО" │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│7. │Паспортизация отходов и│2011, │Управление │Бюджет города │600 │100 │- │500 │

│ │установление их лимитов │2013 г.г. │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова,│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ФГУ "Центр│ │ │ │ │ │

│ │ │ │лабораторного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │анализа и│ │ │ │ │ │

│ │ │ │технических │ │ │ │ │ │

│ │ │ │измерений по│ │ │ │ │ │

│ │ │ │Северо-Западному │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Федеральному │ │ │ │ │ │

│ │ │ │округу" │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│8. │Строительство │2011 - │Управление │ │ │ │ │ │

│ │необходимого количества│2013 г.г. │городского │ │ │ │ │ │

│ │контейнерных площадок│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │для сбора ТБО и│ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │крупногабаритных отходов│ │города Пскова,│ │ │ │ │ │

│ │с оформлением паспорта│ │ООО "АСПО" │ │ │ │ │ │

│ │площадки и приобретение│ │ │ │ │ │ │ │

│ │контейнеров для вывоза│ │ │ │ │ │ │ │

│ │мусора: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1) │Строительство │2012 - │ │Инвестиции от │370 │- │370 │- │

│ │необходимого количества│2013 г.г. │ │перевозчика │(11 шт.) │ │(11 шт.) │ │

│ │контейнерных площадок. │ │ │ТБО │ │ │ │ │

│ │ │ │ │Бюджет города │15000 │- │- │15000 │

│ │ │ │ │Пскова │(100 шт.)│ │ │(100 шт.)│

│2) │Приобретение контейнеров│2011 - │ │Бюджет города │954,030 │954,030 │- │- │

│ │для вывоза мусора на│2013 г.г. │ │Пскова │(50 шт.) │(50 шт.)│ │ │

│ │объектах внешнего│ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │Инвестиции от │3800 │- │2800 │1000 │

│ │ │ │ │перевозчика │(215 шт.)│ │(115 шт.)│(100 шт.)│

│ │ │ │ │ТБО │ │ │ │ │

│3) │Отработка перечня│2011 - │ │- │- │- │- │- │

│ │предлагаемых мест│2013 г.г. │ │ │ │ │ │ │

│ │площадок на территориях│ │ │ │ │ │ │ │

│ │общего пользования. │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9. │Приобретение и установка│2011 - │Управление │Бюджет города │- │- │- │- │

│ │заглубленных контейнеров│2013 г.г. │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │для сбора твердых│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │бытовых отходов на│ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │территории города│ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│ │Пскова: │ │ │Инвестиционные│30 │30 │- │- │

│ │ │ │ │денежные │(1 шт.) │(1 шт.) │ │ │

│ │ │ │ │средства │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1) │Разработка схемы│ │ │- │- │- │- │- │

│ │установки заглубленных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │контейнеров для сбора│ │ │ │ │ │ │ │

│ │твердых бытовых отходов │ │ │ │ │ │ │ │

│2) │Организация вывоза│2011 - │ │- │- │- │- │- │

│ │мусора из │2013 г.г. │ │ │ │ │ │ │

│ │заглубленных контейнеров│ │ │ │ │ │ │ │

│ │для сбора твердых│ │ │ │ │ │ │ │

│ │бытовых отходов │ │ │ │ │ │ │ │

│3) │Разработка проектно-│2013 г. │Управление │Бюджет города │100 │- │- │100 │

│ │сметной документации на│ │городского │Пскова │ │ │ │ │

│ │контейнерные площадки│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │под заглубленные│ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │контейнеры │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│10.│Установка новых│2011 - │ │ │ │ │ │ │

│ │остановочных │2013 г.г. │ │ │ │ │ │ │

│ │навесов: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1) │Установка новых│2011 г., │Управление │Бюджет города │5119,7 │- │3119,7 │2000 │

│ │остановочных навесов │2013 г. │городского │Пскова │(22 шт.) │ │(12 шт.) │(10 шт.) │

│ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│2) │Разработка типовых│2011 г. │Управление │- │- │- │- │- │

│ │проектов по оборудованию│(январь - │городского │ │ │ │ │ │

│ │и содержанию│апрель) │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │остановочных навесов │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│11.│Установка бетонных урн│ │ │ │ │ │ │ │

│ │на территории города│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1) │Приобретение бетонных│2013 г. │Управление │Бюджет города │178 │- │- │178 │

│ │урн для установки вдоль│ │городского │Пскова │(50 шт.) │ │ │(50 шт.) │

│ │пешеходных дорожек и│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │тротуаров. │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│2) │Приобретение бетонных│2013 г. │Управление │Бюджет города │533 │- │- │533 │

│ │урн для установки на│ │городского │Пскова │(150 шт.)│ │ │(150 шт.)│

│ │территории автобусных│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │остановок. │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│3) │Приобретение бетонных│2013 г. │Управление │Бюджет города │1421,2 │- │- │1421,2 │

│ │урн для установки на│ │городского │Пскова │(400 шт.)│ │ │(400 шт.)│

│ │территории объектов│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │зеленого хозяйства│ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│12.│Организация сбора и│2011 - │Управление │ │ │ │ │ │

│ │вывоза вторичного сырья│2013 г.г. │городского │ │ │ │ │ │

│ │с территории│ │хозяйства │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город│ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│ │Псков": │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1) │Проведение мониторинга│ │ │- │- │- │- │- │

│ │по организации пунктов│ │ │ │ │ │ │ │

│ │приема вторичного сырья│ │ │ │ │ │ │ │

│ │на территории│ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псков" │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤

│ Итого: 127282,73 тыс. рублей, в том числе: │

│ - бюджет города Пскова: 123112,73 тыс. рублей; │

│ - инвестиционные денежные средства: 4170 тыс. рублей │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО