3. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Утверждена Постановлением Администрации города Пскова от 21.07.2010 N 1549.

Сроки реализации программы: 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года

Исполнитель-координатор программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

Цели программы:

- рациональное использование всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования и, как следствие, снижение расходов бюджета МО «Город Псков» на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов на территории МО «Город Псков» при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

- содействие привлечению инвестиций в реализацию проектов по повышению энергетической эффективности.

Основные задачи программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении ТЭР;

- снижение потребления электрической энергии, (далее по тексту – ЭЭ), тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- снижение бюджетными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактического  потребления в 2009 году в сопоставимых условиях, не менее 3 процентов ежегодно;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- реализация программ энергосбережения в организациях и на предприятиях, финансируемых из  бюджетов всех уровней;

- проведение энергетических обследований (далее по тексту -  ЭО) и паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий;

- вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения;

- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

- снижения расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения к 2015 году на 15% (в сопоставимых условиях потребления);

- оснащенности бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов к 2012 году - 100%;

- снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг;

- оснащенности многоквартирных домов  коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов к 2012 году - 100%;

- снижения потерь энергоресурсов, в том числе непроизводительных потерь;

- снижения себестоимости энергоресурсов;

- снижения аварийности в коммунальных сетях и уменьшения затрат на ремонтные работы;

- снижения износа оборудования.

Общий объем финансирования программы составит 1043427,48 тыс. руб., в том числе:

бюджет Псковской области 34654,68 тыс. руб.;

бюджет города Пскова 408587,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники 600185,50 тыс. руб.

млн.руб.

|  | Предусмотрено финансирование по программе | в том числе: | Предусмотрено финансирование в бюджете города | Исполнение | Исполнение по бюджету % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Псковской области | Бюджет города Пскова | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |
| 2010 | 0,15 | - | 0* | 0,15 | 12,1 | 12,1 | 100 |
| 2011 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 2012 | 870,5 | 34,7 | 279,5 | 556,3 | 5,0 | 1,4 | 0,2 |
| 2013 | 105,4 | - | 89,6 | 15,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 38,9 | - | 20,8 | 18,1 |  |  |  |
| 2015 | 27,4 | - | 17,7 | 9,7 |  |  |  |

* в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 25.06.12 №1705 финансирование за счет бюджета города Пскова снято с 2010 года (согласно бюджету города Пскова на 2010 год программа профинансирована в 2010 году на сумму 12,1 млн. руб.)

Постановлением Администрации города Пскова от 25.06.2012 №1705 внесены изменения в программу, как по структуре, так и по объемам финансирования.

В 2013 году средства на реализацию программы в бюджете города Пскова не были предусмотрены.